АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 20.08.2018 № 292**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации МО Город Шлиссельбург**

**от 18 апреля 2017 года № 156 «О проведении капитального**

**ремонта общего имущества в многоквартирных домах,**

**включенных в краткосрочный муниципальный**

**план капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах, расположенных**

**на территории МО Город Шлиссельбург, в 2017 году»**

В связи с увеличением объема выполняемых работ по капитальному ремонту согласно краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, в 2017-2018 годах от 28.12.2016 № 523 «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 18 апреля 2017 года № 156 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный муниципальный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, в 2017 году» изменения, изложив Перечень работ по капитальному ремонту, смету расходов на капитальный ремонт, сроки проведения и источники финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах, в которых собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах, в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник отдела градостроительства

и управления муниципальным имуществом

администрации МО Город Шлиссельбург К.Т. Тимашев

П

Приложение

к постановлению администрации

МО Город Шлиссельбург

от 20.08.2018 № 292

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень работ по капитальному ремонту, смета расходов на капитальный ремонт, сроки проведения и источники финансирования капитального ремонта в многоквартирных домах, в которых собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах | | | | | | |
| № | Адрес дома | Наименование видов работ | Сроки проведения работ | Объем работ в натуральном выражении | Сметная стоимость работ, руб. | Источник и порядок финансирования капитального ремонта |
| 1 | ул. 1 Мая, д. 4 | Ремонт сетей электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета (далее - ПУ) и узлов учета (далее - УУ) | 2017 -2018 г.г. | 2 системы | 1 969 017,56 | За счет средств собственников, в размере обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области |
| 2 | ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт сетей электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 2017 -2018 г.г. | 2 системы | 3 605 723,48 |
| 3 | ул. 1 Мая, д. 12 | Капитальный ремонт сетей электроснабжения. | 2017 -2018 г.г. | 1 система | 2537893,44 |
| Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 2017 -2018 г.г. | 1 система | 564659,63 |
| Осуществление строительного контроля | 2017 -2018 г.г. | 2 ед. | 64382,28 |
| 4 | ул. 1 Мая, д. 20 | Ремонт сетей электроснабжения. Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | 2017 -2018 г.г. | 2 системы | 3 169 831,95 |
| 5 | ул. Жука, д. 5а | Проектные работы (капитальный ремонт системы электроснабжения, теплоснабжения, сетей холодного водоснабжения и системы водоотведения МКД) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 288 703,67 |
| 6 | ул. Затонная, д. 1 | Проектные работы (капитальный ремонт системы электроснабжения МКД) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 197 859,23 |
| 7 | ул. Затонная, д. 7 | Проектные работы (капитальный ремонт системы электроснабжения МКД) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 92 488,48 | За счет средств собственников, в размере обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области |
| 8 | ул. Малоневский канал, д.10 | Проектные работы (замена лифтового оборудования) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 1 114 677,15 |
| 9 | ул. Малоневский канал, д.14 | Проектные работы (замена лифтового оборудования) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 1 114 677,15 |
| 10 | ул. Малоневский канал, д.15 | Проектные работы (замена лифтового оборудования) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 445 870,86 |
| 11 | ул. Малоневский канал, д.18 | Проектные работы (замена лифтового оборудования) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 1 560 548,01 |
| 12 | ул. Староладожский канал, д.1 | Проектные работы (замена лифтового оборудования) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 499 877,64 |
| 13 | ул. Кирова, д.4 | Проектные работы (замена лифтового оборудования) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 1 588 414,94 |
| 14 | ул. Луговая, д.5 | Проектные работы (замена лифтового оборудования) | 2017 -2018 г.г. | 1 объект | 1 134 582,10 |
| 15 | ул. Затонная, д. 3 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 801 055,59 |
| 16 | ул. Затонная, д. 5 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 814 813,13 |
| 17 | ул. Затонная, д. 9 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 823 933,76 |
| 18 | ул. Затонная, д. 11 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 737 798,35 |
| 19 | ул. Затонная, д. 13 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 764 576,75 |
| 20 | ул. Затонная, д. 15 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 802 899,39 |
| 21 | ул. Комсомольская, д.4 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 960 832,65 | За счет средств собственников, в размере обязательного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством Ленинградской области |
| 22 | ул. Комсомольская, д.6 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 694 761,40 |
| 23 | ул. Комсомольская, д.8 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 683 470,65 |
| 24 | ул. Ульянова, д.19 | Ремонт сетей теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения | 2017 -2018 г.г. | 3 системы | 1 110 854,90 |
|  |  | **ИТОГО:** |  |  | **37 144 204,14** |  |