**Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ**

**МО Город Шлиссельбург**

**за январь - март 2022 года**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта на территории поселения»** | **47 064,3** | **0,0** | 0,0 |
| 1.1 Капитальный ремонт объекта «Стадион»  по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д.2 | 47 064,3 | 0,0 | 0,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие Муниципального казенного учреждения КСК "Невский"** | **31 319,6** |  |  |
| 1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 21 210,0 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 10 109,6 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие МКУ "Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта Михаила Александровича Дудина"** | **5 996,7** |  |  |
| 2.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | 3 469,9 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 2 526,8 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 1 263,4 |  |  |
| Местный бюджет | 1 263,4 |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Комплекс процессных мероприятий Реализация социально-культурных проектов на территории МО Город Шлиссельбург"** | **460,0** | **454,9** | **454,9** |
| 3.1 Реализация проекта «Международный фестиваль-конкурс солдатской песни времен локальных конфликтов «Встреча боевых друзей», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» | 460,0 | 454,9 | 454,9 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 414,0 | 414,0 | 414,0 |
| Местный бюджет | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффективность на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»** | **6 000,0** |  |  |
| 1.1. Финансирование энергосберегающих мероприятий в сетях уличного освещения | 6 000,0 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»** | **9 190,0** |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально - значимый характер | 9 190,0 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Город Шлиссельбург»** | **4 100,0** |  |  |
| 2.1. Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорожной сети муниципального образования | 4 100,0 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации”** | **10 429,7** |  |  |
| 3.1. Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения (котельные) МО Город Шлиссельбург | 10 429,7 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения»** | **5 340,3** |  |  |
| 4.1. Проектирование объектов инженерной инфраструктуры (На реализацию мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам, в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз и от 17 июля 2018 года № 75-оз) | 5 140,3 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Актуализация схемы теплоснабжения | 200,0 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды** | **0,0** |  |  |
| 5.1. Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории МО Город Шлиссельбург | 0,0 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **323 512,7** | **0,0** |  |
| 6.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 323 512,7 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7. Мероприятия, направленные на достижение цели по обеспечению жильем граждан на территории муниципального образования** | **500,0** | **0,0** |  |
| 7.1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан жилыми помещениями | 500,0 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства»** | **8 421,5** | **2 314,9** |  |
| 8.1. Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | 3 462,3 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2. Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2 300,0 | 78,3 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Взносы в "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" за счет средств, собираемых в счет платы за социальный найм | 2 659,2 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 0,0 | 2 236,6 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства |  |  |  |
| **9. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального образования»** | **6 185,1** | **1 415,2** |  |
| 9.1. Обслуживание наружного уличного освещения | 1 000,0 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. Расходы за потребляемую электроэнергию | 5 185,1 | 1 415,2 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования»** | **5 475,1** | **0,0** |  |
| 10.1. Организация озеленения территории поселения | 754,0 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 0,0 |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.20т.ч. по источникам . Проведение дератизации парков и скверов | 100,0 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.30т.ч. по источникам . Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним) | 2 200,0 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.40т.ч. по источникам . Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения (ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шлиссельбург, ул. Малоневский канал, д.7) | 2 421,1 | 00 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения»** | **15 304,5** | **2 975,0** |  |
| 11.1. Содержание автомобильных дорог местного значения (уборка территории ручным способом, уборка территории механизированным способом, содержание дорог (ямочный ремонт, подсыпка)) | 15 304,5 | 2 975,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 2 975,0 | 0,00 |
| **12. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | **692,3** | **0,0** |  |
| 12.1. Оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов емкостями для накопления | 692,3 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2. Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 0,0 |  |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры велосипедного транспорта и обеспечение безопасности движения велосипедистов на территории поселения** | **0,0** | **0,0** |  |
| 13.1. Строительство велосипедной дорожки, проходящей по территории МО Город Шлиссельбург | 0,0 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Иные привлеченные средства | 0 | 0 |  |
| **14.1 Мероприятия по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды** | **0,0** | **0,0** |  |
| 14.1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по преобразованию бульвара набережной Староладожского канала и части парка Гагарина в г. Шлиссельбург в рамках проекта «45 ключей к одному Ключ-городу» | 0,0 | 0,0 |  |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Иные привлеченные средства | 0 | 0 |  |

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение информационной, консультационной, организационно-методической поддержки малого и среднего предпринимательства»** | **50,0** | **0,0** | 10990,00 |
| 1.1 Организационно-методическая и информационная поддержка малого предпринимательства, зарегистрированного и ведущего деятельность на территории муниципального образования | 50,0 | 0,0 | 10990,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3140,00 | 0 | 3140,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 6860,00 | 0 | 6860,00 |
| Местный бюджет | 990,0 | 0 | 990,0 |
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Муниципальная программа "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»** | **2 318,3** | **0,0** | 10990,00 |
| 1.1 Благоустройство придомовой территории дома № 7 по ул. Малоневский канал г. Шлиссельбурга | 2 318,3 | 0,0 | 10990,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 3140,00 | 0,0 | 3140,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 6860,00 | 0,0 | 6860,00 |
| Местный бюджет | 990,0 | 0,0 | 990,0 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы,  проекта, структурного элемента, мероприятия  (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования  на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **30 715,8** | 0,0 | 153,6 |
| 1.1 Комплексное благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург, общественная территория вблизи ДДУ «Теремок»» | 30 715,8 | 0,0 | 153,6 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 830,3 | 0,0 | 153,6 |
| Иные привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.В. Назарова Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Желудов