# Извещение

# о начале действий по образованию земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург уведомляет собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение,                       г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 48, корпус 3, о  начале действий по образованию земельного участка под данным многоквартирным домом.

# График выполнения мероприятий

# по организации процедуры образования земельного участка

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление работ по заключению муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» | не позднее 31.05.2023 |
| 2. | Подготовка схем расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схемы расположения земельных участков) | Исполнитель работ, определенный по результатам выполнения п. 1 настоящего графика (далее – Исполнитель работ) | не более трех месяцев с даты заключения муниципального контракта, указанного в п. 1 настоящего графика |
| 3. | Принятие решения об организации и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории | Глава МО Город Шлиссельбург | в течение двадцати рабочих дней с даты поступления схем расположения земельных участков |
| 4. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург | срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее четырнадцати дней и более тридцати дней. |
| 5. | Утверждение схем расположения земельных участков или их направление на доработку В случае направления схем расположения земельных участков на доработку, их утверждение осуществляется после устранения Исполнителем работ замечаний. Срок для устранения замечаний устанавливается дополнительно. | Глава администрации МО Город Шлиссельбург | не позднее 20 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 6. | Подготовка межевых планов земельных участков | Исполнитель работ | не позднее 20 рабочих дней с даты утверждения схем расположения земельных участков |
| 7. | Обращение в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете земельных участков | Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург либо Исполнитель работ | не позднее 10 рабочих дней с даты поступления межевых планов земельных участков от Исполнителя работ |
| 8. | В случае поступления уведомления органа регистрации прав о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета - устранение причин, препятствующих его осуществлению | Исполнитель работ | не позднее 10 рабочих дней с даты поступления уведомления от органа регистрации прав |