# Извещение

# о начале действий по образованию земельного участка

Администрация МО Город Шлиссельбург уведомляет собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский муниципальный район, Шлиссельбургское городское поселение,                       г. Шлиссельбург, пер. Пионерский, д. 8, о  начале действий по образованию земельного участка под данным многоквартирным домом.

# График выполнения мероприятий

# по организации процедуры образования земельного участка

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление работ по заключению муниципального контракта на выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения» | не позднее 30.09.2023 |
| 2. | Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельных участков) | Исполнитель работ, определенный по результатам выполнения п. 1 настоящего графика (далее – Исполнитель работ) | не более трех месяцев с даты заключения муниципального контракта, указанного в п. 1 настоящего графика |
| 3. | Принятие решения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории | Глава МО Город Шлиссельбург | в течение двадцати рабочих дней с даты поступления от Исполнителя работ схемы расположения земельного участка |
| 4. | Организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург | срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня оповещения жителей об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть менее четырнадцати дней и более тридцати дней. |
| 5. | Утверждение схемы расположения земельного участка или ее направление на доработку В случае направления схемы расположения земельного участка на доработку, ее утверждение осуществляется после устранения Исполнителем работ замечаний. Срок для устранения замечаний устанавливается дополнительно. | Глава администрации МО Город Шлиссельбург | не позднее 20 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний |
| 6. | Подготовка межевого плана земельного участка | Исполнитель работ | не позднее 20 рабочих дней с даты утверждения схемы расположения земельного участка |
| 7. | Обращение в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете земельного участка | Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург либо Исполнитель работ | не позднее 10 рабочих дней с даты поступления межевого плана земельного участка от Исполнителя работ |
| 8. | В случае поступления уведомления органа регистрации прав о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета - устранение причин, препятствующих его осуществлению | Исполнитель работ | не позднее 10 рабочих дней с даты поступления уведомления от органа регистрации прав |