АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2024г.  № 824

- Об утверждении муниципальной

- программы «Развитие жилищно-коммунального

- и дорожного хозяйства в муниципальном образовании

- Шлиссельбургское городское поселение Кировского

- муниципального района Ленинградской области»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ИО главы администрации                                                                В.В. Липатов

- Разослано: КФ КМР, ПФО, МКУ «УГХ и О», в дело.

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

муниципального образования

Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской   области

от 28.12.2024г № 824

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Развитие жилищно-коммунального

- и дорожного хозяйства в муниципальном образовании

- Шлиссельбургское городское поселение Кировского

- муниципального района Ленинградской области»

Паспорт

- муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

- и дорожного хозяйства в муниципальном образовании

- Шлиссельбургское городское поселение Кировского

- муниципального района Ленинградской области»

| Наименование Программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Город Шлиссельбург» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссельбург |
| Заказчик Программы | Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8(813-62) 777 52 |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813 62)74 526 |
| Исполнители программы | - Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Мероприятия | - Комплекс процессных мероприятий "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Город Шлиссельбург"; - Комплекс процессных мероприятий "Содержание автомобильных дорог местного значения"; - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"; - Комплекс процессных мероприятий "Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения"; - Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; - Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства"; - Комплекс процессных мероприятий "Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального образования"; - Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории муниципального образования"; - Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере обращения с отходами"; - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Патриотическое воспитание"; - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"; - Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры велосипедного транспорта и обеспечение безопасности движения велосипедистов на территории поселения. |
| Основные цели Программы | - повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства МО Город Шлиссельбург; - обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО Город Шлиссельбург; - определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации; - развитие сети уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург; - обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения транспорта и пешеходов. |
| Основные задачи Программы | - строительство и модернизация систем коммунальной и дорожной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - улучшение технического состояния объектов жилищного фонда; - снижение темпов роста аварийного жилья; - улучшение жилищных условий населения; -улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО Город Шлиссельбург и сооружений на них; - обеспечение безопасности дорожного движения; - обеспечение чистоты, порядка, высоких эстетических качеств и комфортности среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург; - снижение количества правонарушений; - профилактика терроризма; - техническое обслуживание сетей и оборудования уличного освещения; - проведение текущего ремонта сетей уличного освещения. |
| Сроки реализации Программы | 2025-2027 годы |
| Средства финансирования муниципальной Программы | Бюджет МО Город Шлиссельбург |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | 131 746,3 тыс. руб., в том числе: 2025г- 58 846,5 тыс. руб. 2026г- 35 970,5 тыс. руб. 2027г- 36 929,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург; - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения; - снижение эксплуатационных затрат; - ремонтопригодность коммунальной инфраструктуры; - снижение физического износа многоквартирных жилых домов; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды на территории муниципального образования; - продление сроков экономически эффективной эксплуатации дорог общего пользования местного значения; - снижение количества правонарушений; - повышение эстетических качеств и комфортности пребывания на территории МО Город Шлиссельбург; - формирование светового облика МО Город Шлиссельбург. |

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Город Шлиссельбург», Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»

| Наименование Мероприятий | 1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта «Дорожная сеть»; 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Город Шлиссельбург»; |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 99-599 |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 99-592 |
| Исполнители | - Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Основные направления | 1. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Город Шлиссельбург. 2. Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям в МО Город Шлиссельбург. 3. Ремонт, устройство пешеходных дорожек, тротуаров на территории МО Город Шлиссельбург. 4. Проектирование, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения МО Город Шлиссельбург. 5. Обеспечение безопасности дорожного движения (установка и техническое обслуживание светофоров, нанесение дорожной разметки и других средств организации дорожного движения). 6. Обеспечение условий для безопасной эксплуатации улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург. 7. Проектирование и строительство мостовых сооружений в МО Город Шлиссельбург. |
| Цели | Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети на территории МО Город Шлиссельбург, сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. |
| Основные задачи | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог МО Город Шлиссельбург и сооружений на них; - обеспечение внутригородских связей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – местные автомобильные дороги) с различными типами покрытий; - обеспечение безопасности дорожного движения; - осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Сроки реализации | 2025 - 2027 годы |
| Этапы реализации | - инвентаризация имеющихся дорог общего пользования, приобретение и оформление прав на них, оформление технических паспортов; - разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (реконструкцию), строительство автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, тротуаров, мостовых сооружений; - выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, пешеходных дорожек, тротуаров на территории МО Город Шлиссельбург; - установка и техническое обслуживание светофоров и других средств организации дорожного движения; |
| Объем финансирования | 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Город Шлиссельбург». Всего – 3 350,0 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 2 350,0 тыс. руб.; - на 2026 год – 500,0 тыс. руб.; - на 2027 год – 500,0 тыс. руб. 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог местного значения». Всего – 15 801,4 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 4 457,0 тыс. руб.; - на 2026 год – 5 806,8 тыс. руб.; - на 2027 год – 5 537,6 тыс. руб. 3. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования". Всего – 15 851,8 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 10 109,0 тыс. руб.; - на 2026 год – 1 518,5 тыс. руб.; - на 2027 год – 4 224,3 тыс. руб. |

Раздел 1. Основные понятия и термины.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения -  автомобильные дороги общего пользования в границах МО Город Шлиссельбург, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся   в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

Дорога — объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью (защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог).

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Искусственные сооружения - сооружения, устраиваемые на дорогах при пересечении рек, оврагов, горных хребтов, дорог и других препятствий, снегозащитные, противообвальные. Основные искусственные сооружения: мосты, путепроводы, тоннели, эстакады, трубы, водоотводные устройства, галереи, подпорные стены и др.

Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при котором производится полное восстановление и повышение работоспособности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и долговечные,    в необходимых случаях повышаются геометрические параметры дороги с учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги.

Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Улично-дорожная сеть – совокупность объектов транспортной инфраструктуры, включающая в себя автомобильные дороги различных категорий и сооружения на них, стоянки, автобусные остановки, пешеходные дорожки и тротуары.

Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

Раздел 2.  Цели и задачи.

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность дорожного движения.

Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории МО Город Шлиссельбург.

Раздел 3. Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Город Шлиссельбург.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание и ремонт которых требуют больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта, автомобильный – наиболее доступный для всех видов транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам.

- Сведения об улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург

Общая протяженность составляет 31,32 км, из них:

- с асфальтобетонным покрытием -  19,20 км,

-  грунтовые –12,12 км.

Перечень дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области*

| № п/п | Название автомобильной дороги | Протяженность, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | асфальто-бетонное покрытие | грунтовое покрытие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ул. Жука | 0,408 | 0,408 | 0 |
|  | пер. Пионерский | 0,270 | 0,173 | 0,097 |
|  | Красная площадь | 0,191 | 0,191 | 0 |
|  | ул. Чекалова | 0,96 | 0,52 | 0,44 |
|  | ул. Ульянова | 0,4 | 0 | 0,4 |
|  | пер. Ладожский | 0,22 | 0 | 0,22 |
|  | пер. Северный | 0,242 | 0,242 | 0 |
|  | ул. Новоладожский канал | 3,271 | 3,271 | 0 |
|  | ул. Староладожский канал | 4,994 | 3,994 | 1 |
|  | пер. Новый | 0,2 | 0 | 0,2 |
|  | ул. Ладожская речка (четная сторона) | 0,3212 | 0 | 0,3212 |
|  | ул. Ладожская речка (нечетная сторона) | 0,28618 | 0 | 0,28618 |
|  | ул. Заозерная | 0,3256 | 0 | 0,3256 |
|  | ул. 1 Мая (в том числе автомобильный мост) | 0,710 | 0,710 | 0 |
|  | пер. Советский | 0,463 | 0,463 | 0 |
|  | ул. Комсомольская | 0,347 | 0,347 | 0 |
|  | Красный проспект (в том числе автомобильный мост) | 0,98 | 0,98 | 0 |
|  | ул. Затонная | 0,4 | 0,4 | 0 |
|  | пер. Водников | 0,134 | 0,134 | 0 |
|  | ул. Малоневский канал (четная сторона) | 1,229 | 1,229 | 0 |
|  | ул. Малоневский канал (нечетная сторона) | 0,6 | 0,6 | 0 |
|  | ул. 18 января | 0,333 | 0,333 | 0 |
|  | ул. Луговая | 0,184 | 0,184 | 0 |
|  | ул. Кирова | 0,636 | 0,4 | 0,236 |
|  | ул. Октябрьская | 0,578 | 0,38 | 0,198 |
|  | пер. Краснофлотский | 0,21155 | 0 | 0,21155 |
|  | пер. Безымянный | 0,16 | 0 | 0,16 |
|  | ул. Пролетарская | 1,025 | 0 | 1,025 |
|  | ул. М.Горького | 0,5 | 0 | 0,5 |
|  | пер. Дачный | 0,23 | 0,12 | 0,11 |
|  | пер. Загородный | 0,187 | 0 | 0,187 |
|  | ул. Песочная | 0,87 | 0 | 0,87 |
|  | ул. Преображенская | 0,66 | 0 | 0,66 |
|  | ул. Заозерная | 0,38 | 0 | 0,38 |
|  | ул. Благодатная | 0,32 | 0 | 0,32 |
|  | ул. Никольская | 0,4 | 0 | 0,4 |
|  | ул. Старосинявинская дорога | 3,1108 | 0 | 3,1108 |
|  | ул. Лесная (военный городок № 60166) | 1,904 | 1,904 | 0 |
|  | Площадь у речного вокзала | 0,45 (864 кв.м) | 0,45 (864 кв.м) | 0 |
|  | пер. Строителей | 0,246 | 0 | 0,246 |
|  | ул. Лесная (в районе 4-6 км Новоладожского канала) | 0,404 | 0 | 0,404 |
|  | ул. Алексеевская | 0,563 | 0 | 0,563 |
|  | ул. Петровская | 0,538 | 0 | 0,538 |
|  | ул. Ореховая | 0,091 | 0 | 0,091 |
|  | ул. Невская | 0,361 | 0,361 | 0 |
|  | Ул. Малоневский канал, между домами № 12 и № 14 до пересечения с ул. Пролетарская | 0,40538 | 0,40538 |  |
|  | Общая протяженность дорог | 31,32 | 18,20 | 13,12 |

* Утвержден постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 14.08.2018 № 287 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

Раздел 4. Обеспечение безопасности дорожного движения (установка и техническое обслуживание светофоров и других средств организации дорожного движения, нанесение дорожной разметки).

4.1. Место выполнения работ по техническому обслуживанию светофорных объектов

| № п/п | Наименование улиц | Количество объектов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Малоневский канал, д. 12 | 1 |
| 2 | ул. Малоневский канал, д. 18 | 1 |
| 3 | Площадь у КСК «Невский» | 1 |
|  | ВСЕГО: | 3 |

4.2. Место выполнения работ по техническому обслуживанию светофоров Т7

| № п/п | Наименование улиц | Количество объектов (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Пролетарская | 2 |
|  | ВСЕГО: | 2 |

4.3. Место выполнения работ по техническому обслуживанию дорожных знаков

| № п/п | Наименование улиц | Количество знаков (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Красный проспект | 65 |
| 2 | ул. Жука | 41 |
| 3 | Ул. Чекалова | 13 |
| 4 | Ул. Затонная | 12 |
| 5 | Ул. Малоневский канал | 57 |
| 6 | Ул. 1 Мая | 25 |
| 14 | Ул. Староладожский канал (нечетная сторона) | 6 |
| 15 | Ул. Староладожский канал (четная сторона) | 22 |
| 16 | Советский пер. | 5 |
| 17 | Ул. Кирова | 3 |
| 18 | Ул. Луговая | 8 |
| 19 | Красная площадь | 7 |
| 20 | Ул. Новоладожский канал | 1 |
| 21 | Ул.Пролетарская | 79 |
| 22 | Ул.Староладожский канал | 6 |
|  | ВСЕГО: | 350 |

Обслуживание дорожных знаков выполняется в соответствии с:

- Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний».

При техническом обслуживании светофорных объектов выполняются следующие виды работ:

  - Проверка дневной видимости светофоров. Замена вышедшего из строя источника света осуществляется с момента обнаружения неисправности на месте или поступления заявки. Перед установкой каждая лампа должна быть проверена на отсутствие механических дефектов и пройти стендовые испытания в режиме переключения при нормальном напряжении.

  - Проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы – ежеквартально.

  - Техническое обслуживание электрооборудования светофорного объекта – 12 раз в год, включает в себя:

- открывание силового шкафа и шкафа аппаратуры управления с чисткой от пыли и грязи с внешней и внутренней стороны;

- проверку автоматического выключателя, предохранителя, зануления светофорного объекта;

- протяжку всех контактных соединений, прозвон силового кабеля, протяжку силовых контактов;

- измерение питающего напряжения, сопротивления заземления, закрывание шкафа;

- осмотр кабельной трассы, вводно-распределительных щитов, предохранительных приставок, выпрямителей всех видов.

  - Техническое обслуживание дорожных знаков (350 шт. 1 раз в месяц) включает в себя:

- чистку и мойку знаков;

- проверку на отсутствие механических повреждений, ориентации, крепления и видимости знаков.

Ожидаемый эффект от мероприятий.

1. Комфортность и безопасность условий передвижения граждан.

2. Уменьшение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

3. Снижение количества пострадавших в ДТП.

4. Продление сроков экономически эффективной эксплуатации дорог общего пользования местного значения.

Раздел 1. Основные понятия и термины.

Благоустройство города – совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории города, включающих в себя работы по подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, созданию внешнего облика города.

К объектам благоустройства относятся: здания и сооружения, дороги, проезды, площади, тротуары, инженерные сети, мосты, пляжи, гидротехнические сооружения, памятники, малые архитектурные формы, сооружения транспортного назначения, освещение, озеленение, санитарная очистка, уборка.

Озеленение - создание в населенных местах зон зеленых насаждений. Осуществляется для оздоровления воздушного бассейна, формирования оптимального микроклимата, снижения шума, обеспечения условий для отдыха, а также с декоративно-планировочными целями (индивидуализация облика города, оживление его ландшафта, устранение монотонности застройки и в целом организация благоприятной среды обитания для человека).

Санитарная очистка территории - очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).

Парк - благоустроенный зеленый массив или озелененный участок, предназначенный для отдыха населения и оздоровления природной средой, площадью более двух гектаров.

Дождевая канализация (ливневая канализация) - инженерная система, предназначенная для организации отвода дождевых и талых вод за пределы городских территорий или участков.

Технический надзор - это комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материалов.

Тротуар - каменная, деревянная или асфальтовая пешеходная дорожка, располагающаяся сбоку или по бокам улицы, приподнятая над проезжей частью и обрамлённая бордюром для функционального отделения от неё.

План мероприятий по реализации

- Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные привлеченные средства (материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально - значимый характер |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 1 518,5 | 0,0 | 1 381,8 | 136,7 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 4 224,3 | 0,0 | 3 844,1 | 380,2 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 5 742,8 | 0,0 | 5 225,9 | 516,9 |  |  |
| 1.2. Капительные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 10 109,0 | 0,0 | 9 300,3 | 808,7 |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого | 2025-2027 | 10 109,0 | 0,0 | 9 300,3 | 808,7 |  |  |
| Всего | 2025-2027 | 15 851,8 | 0,00 | 14 526,2 | 1 325,6 | 0,00 |  |
| ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО Город Шлиссельбург» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мероприятия по обслуживанию искусственных сооружений улично-дорожной сети муниципального образования |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 1 950,0 | 0,00 | 0,00 | 1 950,0 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 |  |
| 1.2.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  | 0,00 | МБУ Чистый город |
|  | 2025 | 3 031,8 | 0,00 | 0,00 | 3 031,8 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 3 031,8 | 0,00 | 0,00 | 3 031,8 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 3 031,8 | 0,00 | 0,00 | 3 031,8 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 9 095,4 | 0,00 | 0,00 | 9 095,4 | 0,00 |  |
| 1.3.Обслуживание искусственных сооружений улично-дорожной сети муниципального образования |  |  |  |  |  |  | Администрация МО город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого | 2025-2027 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |  |  |
| 1.4.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 1 425,2 | 0,0 | 0,0 | 1 425,2 |  |  |
|  | 2026 | 2 775,0 | 0,0 | 0,0 | 2 775,0 |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2027 | 2 505,8 | 0,0 | 0,0 | 2 505,8 |  |  |
| Итого | 2025-2027 | 6 706,0 | 0,0 | 0,0 | 6 706,0 |  |  |
| ВСЕГО | 2025-2027 | 19 151,4 | 0,00 | 0,00 | 19 151,4 | 0,00 |  |

Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения»

| Наименование Мероприятий | Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения» |
| --- | --- |
| Заказчик | администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8(813-62)777-52 |
| Основной разработчик | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 745- 46 |
| Исполнители | - администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Основные цели | - повышение эффективности функционирования работы системы жилищно-коммунального хозяйства МО Город Шлиссельбург; - обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества. |
| Основные задачи | - строительство и модернизация систем коммунальной и дорожной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие этих систем; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Объем финансирования | 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения». Всего – 500,0 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 500,0 тыс. руб.; - на 2026 год – 0,0 тыс. руб.; - на 2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания; - увеличение надежности и качества системы коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург; - обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения. |

План мероприятий по реализации

- программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные привлеченные средства (материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие систем водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Проектирование объектов инженерной инфраструктуры (На реализацию мероприятий по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных гражданам, в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года № 105-оз и от 17 июля 2018 года № 75-оз) |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | 2025-2027 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |  |

Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"

| Наименование Мероприятий | Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8(813-62)777-52 |
| Основной разработчик | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 745- 46 |
| Исполнители | - Администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Основные цели | Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в поселении, повышение уровня экологической культуры у населения; |
| Основные задачи | 1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов МО Город Шлиссельбург, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 2. Повышение уровня экологической культуры у населения. 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Объем финансирования | 1. Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" Всего – 3 398,5 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 403,2 тыс. руб.; - на 2026 год – 2 995,3 тыс. руб.; - на 2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | – количество созданных новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в МО Город Шлиссельбург (шт); – количество и суммарный объем приобретенных контейнеров для оснащения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт); – количество оснащенных контейнерами мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (шт); – количество благоустроенных существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в МО Город Шлиссельбург (шт). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов МО Город Шлиссельбург, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 2. Повышение уровня экологической культуры у населения. 3. Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов |

План мероприятий по реализации

- программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные привлеченные средства (материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 403,2 | 0,00 | 366,9 | 36,3 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 403,2 | 0,00 | 366,9 | 36,3 | 0,00 |  |
| - Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 2 995,3 | 0,00 | 2 697,7 | 297,6 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 2 995,3 | 0,00 | 2 697,7 | 297,6 | 0,00 |  |
| ВСЕГО | 2025-2027 | 3 398,5 | 0,00 | 3 064,6 | 333,9 | 0,00 |  |

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства"

| Наименование мероприятий | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства". |
| --- | --- |
| Заказчик | администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 777-52 |
| Основной разработчик | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 74-526 |
| Ответственный за реализацию | И.о. главы администрации МО Город Шлиссельбург тел.: 8 (813-62) 777-52 |
| Исполнители | - администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Основные цели | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах. |
| Основные задачи | - увеличение количества муниципального жилья; - переселение граждан из аварийного жилого фонда; - сохранность муниципального жилищного фонда. |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Средства финансирования | Бюджет МО Город Шлиссельбург на 2025-2027 годы |
| Объем финансирования | 1. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" Всего – 0,0 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 0,0 тыс. руб.; - на 2026 год – 0,0 тыс. руб.; - на 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства". Всего – 3 450,0 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 3 450,0 тыс. руб.; - на 2026 год – 0,0 тыс. руб.; - на 2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - улучшение жилищных условий населения; - обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания. |

Раздел 1. Общие сведения.

На территории МО Город Шлиссельбург располагается 194 многоквартирных жилых дома общей площадью около 383,2 тыс.кв.м. Из них большая доля домов имеет высокий процент физического износа и требует капитального ремонта. Также часть домов на территории МО Город Шлиссельбург относится к аварийному жилому фонду, подлежащему сносу или реконструкции, а соответственно требующему переселения граждан.

На территории МО Город Шлиссельбург реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области», а также региональная программа по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара.

Таким образом, в МО Город Шлиссельбург актуальным является улучшение технического состояния жилья, улучшение жилищных условий населения.

Раздел 2. Цели и основные задачи подпрограммы.

Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах;

- сокращение физического износа многоквартирных жилых домов.

Раздел 3. Ожидаемый эффект от программных мероприятий.

Реализация мероприятий позволит улучшить условия проживания граждан в многоквартирных жилых домах, повысить их безопасность и комфортность проживания.

В результате реализации мероприятий будет достигнуто снижение уровня физического износа многоквартирных жилых домов, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

План мероприятий по реализации

- программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные привлеченные средства (материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Взносы в "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" за счет средств, собираемых в счет платы за социальный найм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 3 450,00 | 0,0 | 0,0 | 3 450,00 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| Итого | 2025-2027 | 3 450,00 | 0,0 | 0,0 | 3 450,00 | 0,0 |  |  |

Комплекс процессных мероприятий "Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального образования"

| Наименование мероприятий | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального образования" |
| --- | --- |
| Заказчик | администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 777-52 |
| Основание для разработки | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссельбург |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813 62) 74 526 |
| Ответственный за реализацию | И.о. главы администрации МО Город Шлиссельбург, тел.: 8 (813-62) 777-52 |
| Исполнители | - администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Основные направления | Техническое обслуживание сетей и оборудования уличного освещения; проведение текущего ремонта сетей уличного освещения. |
| Цели | Развитие сети уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург, обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения транспорта и пешеходов, улучшения архитектурного облика города Шлиссельбурга в вечернее и ночное время суток. |
| Основные задачи | - техническое обслуживание сетей и оборудования уличного освещения; - проведение текущего ремонта сетей уличного освещения. |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Средства финансирования | Бюджет МО Город Шлиссельбург на 2025-2027 год |
| Объемы бюджетных ассигнований: | Комплекс процессных мероприятий "Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального образования". Всего – 10 250,8 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 8 750,8 тыс. руб.; - на 2026 год – 750,0 тыс. руб.; - на 2027 год – 750,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - формирование светового облика МО Город Шлиссельбург; - обеспечение безопасности и комфортности проживания населения города Шлиссельбурга, безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток. |

Раздел 1. Общие сведения.

Уличное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения и обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов. Архитектурное освещение города обеспечивает в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов, повышает комфортность световой среды города.  Также правильная организация уличного освещения способна обеспечить снижение уровня преступности на территории муниципального образования, повысить активность населения в соблюдении и обеспечении порядка на территории города.

В настоящее время на территории МО Город Шлиссельбург есть улицы, где сети уличного освещения находятся в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствуют, что не соответствует социальным и экономическим потребностям населения города.

Восстановление сетей освещения является важным элементом развития города. Их эффективное функционирование является необходимым условием повышения уровня и улучшения условий жизни населения.

Раздел 2. Обеспечение мероприятий.

Для обеспечения мероприятий необходимо регулярно проводить ряд мероприятий по содержанию (техническому обслуживанию) и текущему ремонту оборудования уличного освещения:

- замену электрических ламп;

- осмотр установок наружного освещения: пунктов электроснабжения с выполнением осмотра, чистки распределительных устройств, сборок, проверкой вставок, устройств телемеханического управления с выполнением осмотра состояния аппаратуры и коммуникаций, опробования действием, установок наружного освещения с выполнением проверки состояния проводов, изоляторов, тросовых подвесок и оттяжек, кронштейнов цоколей опор;

- периодическую очистку оптической части светильников, очистка со съемом рефлекторов и отражателей, исправление крепежных деталей и контактных соединений;

- покраску металлических частей фонарей, покраска металлических опор, кронштейнов и траверс железобетонных опор в соответствии с графиком.

В состав текущего ремонта входят:

- восстановление опор УО, пришедших в состояние негодности вследствие внешнего воздействия;

- восстановление проводов, оттяжек и растяжек на линиях уличного освещения, оборванных вследствие внешнего воздействия, замена вышедшей из строя осветительной арматуры в отдельных местах, но не менее 10 % от общего количества в год;

- замена кабеля местами и участками, но не менее 5 % общей протяженности кабеля;

- ежегодное проведение ревизии и ремонт автоматики и телемеханики с заменой деталей, нарушающих нормальную работу аппаратуры, в пределах 5 % балансовой стоимости;

- обслуживание узлов учета в пределах 5 % от общего количества в год.

Раздел 3. Основные цели и задачи.

Главными целями Подпрограммы являются: развитие сетей уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург, обеспечение безопасности и комфортности проживания населения, безопасности движения транспорта и пешеходов, улучшение архитектурного облика города Шлиссельбурга в вечернее и ночное время суток.

Основная задача - обеспечить качественное и высокоэффективное освещение территории МО Город Шлиссельбург путем строительства новых сетей уличного освещения, реконструкции уже существующих сетей, проведения плановых текущих ремонтов и качественного технического обслуживания уличного освещения города Шлиссельбурга.

План мероприятий по реализации

- программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные привлеченные средства (материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и текущее обслуживание сетей уличного освещения муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Обслуживание наружного уличного освещения |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город |
|  | 2025 | 1 650,4 | 0,00 | 0,00 | 1 650,4 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 3 150,40 | 0,00 | 0,00 | 3 150,4 | 0,00 |  |
| 1.2 Расходы за потребляемую электроэнергию |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 7 100,4 | 0,00 | 0,00 | 7 100,4 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 7 100,4 | 0,00 | 0,00 | 7 100,4 | 0,00 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2025-2027 | 10 250,8 | 0,00 | 0,00 | 10 250,8 | 0,00 |  |

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории муниципального образования"

| Наименование мероприятий | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории муниципального образования" |
| --- | --- |
| Заказчик | администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 777-52 |
| Основание для разработки | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссельбург |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 74-526 |
| Исполнители | - администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Основные направления | - улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан, удовлетворение их потребностей на основе своевременного и качественного выполнения работ по благоустройству МО Город Шлиссельбург; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО Город Шлиссельбург; - совершенствование эстетического вида МО Город Шлиссельбург; - проведение работ по благоустройству территории МО Город Шлиссельбург; - ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. |
| Цели | Создание наиболее благоприятных условий проживания, безопасности населения и обеспечение устойчивого развития территории. |
| Основные задачи | - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - оздоровление санитарной экологической обстановки в МО Город Шлиссельбург; - профилактика правонарушений; - ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Средства финансирования | Бюджет МО Город Шлиссельбург на 2025-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований: | Процессные мероприятия 1. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории муниципального образования" Всего – 80 662,3 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 28 826,5 тыс. руб.; - на 2026 год – 25 918,4 тыс. руб.; - на 2027 год – 25 317,4 тыс. руб. |

Раздел 1. Основные понятия и термины.

Благоустройство города – совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории города, включающих в себя работы по подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, созданию внешнего облика города.

К объектам благоустройства относятся: здания и сооружения, дороги, проезды, площади, тротуары, инженерные сети, мосты, пляжи, гидротехнические сооружения, памятники, малые архитектурные формы, сооружения транспортного назначения, освещение, озеленение, санитарная очистка, уборка.

Озеленение - создание в населенных местах зон зеленых насаждений. Осуществляется для оздоровления воздушного бассейна, формирования оптимального микроклимата, снижения шума, обеспечения условий для отдыха, а также с декоративно-планировочными целями (индивидуализация облика города, оживление его ландшафта, устранение монотонности застройки и в целом организация благоприятной среды обитания для человека).

Санитарная очистка территории - очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).

Парк - благоустроенный зеленый массив или озелененный участок, предназначенный для отдыха населения и оздоровления природной средой, площадью более двух гектаров.

Дождевая канализация (ливневая канализация) - инженерная система, предназначенная для организации отвода дождевых и талых вод за пределы городских территорий или участков.

Технический надзор - это комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материалов.

Тротуар - каменная, деревянная или асфальтовая пешеходная дорожка, располагающаяся сбоку или по бокам улицы, приподнятая над проезжей частью и обрамлённая бордюром для функционального отделения от неё.

Раздел 2.   Обеспечение Подпрограммы.

2.1. Перечень работ по благоустройству городской территории МО Город Шлиссельбург

- уборка несанкционированных свалок;

- содержание памятников;

- вывоз снега за пределы города;

- содержание детских игровых площадок;

- содержание газонов клумб и вазонов (октябрь - ноябрь);

- устранение вандальных надписей;

- устранение незаконно-размещенных информационных табличек.

Работы по уходу за зелеными насаждениями и объектами инфраструктуры в летний период.

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Клумбы (подготовка земли и бордюра в весенний период, прополка и полив в летний период, подготовка к зимнему периоду) | 1200,0 кв.м. |
| 2. | Насаждения кустарников (подрезка и прополка на придомовых территориях и по адресам: ул. 1 Мая, бульвар, Красный проспект, парк им. Гагарина, парк Победы) | 2000,0 кв.м. |
| 3. | Деревья (побелка и обрезка нижней поросли по всей городской территории) | 2159,0 шт. |
| 4. | Текущий ремонт детских площадок и скамеек | 8 шт. |

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Выполнение мероприятий позволит решить ключевые задачи: приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками, улучшение архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

План мероприятий по реализации

- программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Организация озеленения территории поселения |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 1 196,00 | 0,0 | 0,0 | 1 196,00 | 0,0 |  |
|  | 2026 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 2 196,00 | 0,0 | 0,0 | 2 196,00 | 0,0 |  |
| 1.2. Проведение дератизации парков и скверов муниципального образования |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним) |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург, УГХиО, МБУ Чистый город |
|  | 2025 | 25 897,4 | 0,00 | 0,00 | 25 897,4 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 25 317,4 | 0,00 | 0,00 | 25 317,4 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 25 317,4 | 0,00 | 0,00 | 25 317,4 | 0,00 |  |
| Итого | 2024-2026 | 76 532,2 | 0,00 | 0,00 | 76 532,2 | 0,00 |  |
| 1.4. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2024-2026 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 1.5. Реализация мероприятий строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: благоустройство общественной территории объект «45 ключей к одному «Ключ-городу» |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 1 632,1 | 0,0 | 0,0 | 1 632,1 | 0,0 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | 2025-2027 | 1 632,1 | 0,0 | 0,0 | 1 632,1 | 0,0 |  |
| ВСЕГО | 2025-2027 | 80 662,3 | 0,00 | 0,00 | 80 662,3 | 0,00 |  |