АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2025г. № 211

- Об утверждении муниципальной

программы «Формирование комфортной

городской среды на территории МО Город Шлиссельбург»

- В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 №691 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2025 годы», на основании Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области:

- 1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО Город Шлиссельбург» (далее - Программа) согласно Приложению 1.

- 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                         А.В. Маслаков

- Разослано: КФ КМР, ПФО, МКУ «УГХ и О», в дело.

Приложение №1 к постановлению

администрации МО Город

Шлиссельбург

от 20.01.2025 № 21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Формирование комфортной городской среды на территории МО Город Шлиссельбург»

Паспорт

- муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО Город Шлиссельбург»

| Наименование программы |  | «Формирование комфортной городской среды на территории МО Город Шлиссельбург» (далее -Муниципальная программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители программы |  | Отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации МО Город Шлиссельбург, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и обеспечения» МО Город Шлиссельбург (далее – МКУ «УГХиО») |  |  |
| Цель программы |  | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| Задачи программы |  | - Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. - Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий МО Город Шлиссельбург. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Город Шлиссельбург. |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  | 2025 - 2027 год, реализуется поэтапно. |  |  |
|  | Объемы и источники финансирования программы с указанием источников финансирования. |  | 16 483.5 тыс. руб., в том числе: 2025г. – 16 483,5 тыс. руб.; 2026г. - 0,00 тыс. руб.; 2027г. – 0,00 тыс. руб. |  |

| Ожидаемые результаты реализации программы | Не менее 2-х реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования ежегодно. |
| --- | --- |

2.  Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки Муниципальной программы

Город Шлиссельбург - единственный населенный пункт и административный центр муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, территория которого входит в состав муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области.

Численность населения – 14,8 тыс. человек.

Город расположен в центральной части района на левом берегу реки Нева у Ладожского озера, в 55 км к востоку от Санкт-Петербурга, в 8 км к северу от Кировска. Через город проходит автодорога Н135 Санкт-Петербург-Кировск -Шлиссельбург. Осуществляется речное сообщение до крепости «Орешек» и посёлка имени Морозова. В городе расположена крепость «Орешек» — филиал музея истории Санкт-Петербурга.

Территория МО Город Шлиссельбург

Территория городского поселения составляет 1641 га. Территория представляет уникальный водно-болотный комплекс, является частью экосистемы Балтийского моря. На территории города проходит охотничий заказник «Бухта Петрокрепость», территория города расположена в зоне водосбора и пересечена каналами и сооружениями, являющимися архитектурно-техническими памятниками.

Рисунок 1 – Территория МО Город Шлиссельбург

В МО Город Шлиссельбург имеются все необходимые социальные объекты – 4 детских сада, школа, техникум водного транспорта, учреждения дополнительного образования (художественная и музыкальная школы), бассейн, культурно-спортивный комплекс, поликлиника, больница и т.д.

На территории муниципального образования реализуется программа переселения из аварийного жилого фонда, ведется строительство новых домов, что позитивно сказывается на состоянии городской среды в части качества жилья.

На территории МО Город Шлиссельбург расположено 192 многоквартирных жилых дома. Из них 123 дома малоэтажной жилой застройки (1-2 этажа), 47 домов среднеэтажной застройки (3-5 этажей) и 22 дома высотной застройки (6-12 этажей). Основная часть домов построена более 45 лет назад.

Количество детских площадок - 28 ед., из них: имеющих современное оборудование, отвечающее интересам различных возрастных групп (закупка не ранее 2014 года) - 3 ед., что составляет 10,7% от общего количества.

Благоустройство дворовых территорий жилищного фонда г. Шлиссельбурга на сегодняшний день в целом или частично не отвечает современным нормативным требованиям:

-   отсутствуют дворовые территории, отвечающие условиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-    не учтены потребности жителей в спортивных площадках с уличными тренажерами, со скейт-дорожками и др.;

-      изношены инженерные сети электроснабжения;

-       отсутствуют автомобильные парковки в большинстве дворов, что приводит к хаотичной парковке автомобилей;

-   детские площадки имеют значительный моральный и физический износ;

- асфальтобетонное покрытие на 80% дворовых территорий имеет высокий физический износ;

- недостаточно производятся работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществляется посадка деревьев и кустарников на дворовых территориях;

- дренажная система не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

Также недостатком городской среды муниципального образования является отсутствие благоустройства общественных пространств как мест притяжения населения для проведения организованного досуга. Кроме того, имеющиеся на территории места рекреации (парки, бульвар) не реализуют в полной мере свой потенциал как места отдыха населения и гостей города. На территории г. Шлиссельбурга целесообразно развитие немоторизированных видов передвижения (пешеходное и велодвижение), но при этом ряд улиц города не имеет оборудованных тротуаров и выделенных полос для движения велотранспорта, пешеходные пути для движения сквозь дворы многоквартирных домов формируются стихийно и не полностью учитываются в планах благоустройства.

Для поступательного экономического развития города необходимо развитие инфраструктуры, в т.ч.:

- качественной среды проживания, при этом понятие качественной среды относится как к качеству жилого фонда, так и к развитости общественных пространств города, от которых требуется многофункциональность, современность дизайна, ориентированность на современные формы семейного и детского досуга, приспособленность к активному здоровому образу жизни, событийной насыщенности, хобби и увлечениям экономически активного населения, возможности совместной деятельности локальных сообществ;

- качественной молодежной среды, обеспечивающей притягательность поселения для молодых людей, снижающей желание скорейшим образом уехать в более крупные города, включая инфраструктуру для занятий спортом, включая экстремальные виды спорта, места проведения массовых мероприятий (опен-эйров, фестивалей и т.п.).

Исходя из вышеизложенного, состояние городской среды как места проживания, труда и отдыха населения может быть оценено как удовлетворительное: с одной стороны, в городском поселении есть основные необходимые для повседневной жизни объекты, с другой стороны, не всегда данные объекты отвечают требованиям и современным запросам населения, что снижает привлекательность городского поселения, в первую очередь, для молодежи.

Одним из важных условий дальнейшего развития города является решение вопросов благоустройства городской среды, обновление всех элементов инфраструктуры, улучшение качества их содержания, придание городу современного эстетичного вида, создание комфортных условий проживания. В настоящее время элементы благоустройства городских территорий требуют значительного совершенствования: необходимо освещать все городские улицы, проезды и дворы, обустраивать новые зоны отдыха, качественно содержать муниципальные территории.

Для решения проблем по благоустройству МО Город Шлиссельбург необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

3.  Приоритеты государственной политики в сфере формирования

комфортной городской среды

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования в том числе:

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11. 2008 № 1662-р);

- Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом от 08.08.2016 № 76-оз);

- государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 323).

4.  Цели, задачи, этапы и сроки выполнения Муниципальной программы,

ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы

4.1. Цель Муниципальной программы - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории МО Город Шлиссельбург.

4.2. Задачи Муниципальной программы:

- реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий МО Город Шлиссельбург;

- реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий МО Город Шлиссельбург;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Город Шлиссельбург.

4.3. Сроки реализации Муниципальной программы - 2025-2027 годы, поэтапно.

4.4. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы: не менее 2-х реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и одного реализованного проекта по благоустройству общественных территорий муниципального образования ежегодно.

5.  Порядок включения объектов в Муниципальную программу

5.1. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Реализация проекта на территории МО Город Шлиссельбург осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования муниципального образования.

Общий объем субсидии распределяется по целям следующим образом:

а)  на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - не менее 2/3 от общего объема субсидии;

б) на благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (центральная улица, площадь, набережная и другие) - 1/3 от общего объема субсидии.

Базовый процент софинансирования мероприятий из средств местного бюджета составляет 3%.

5.2. В мероприятие по благоустройству включаются не менее одной общественной территории муниципального образования, выявленные по результатам опроса граждан.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды  на 2025-2027 годы» на территории МО Город Шлиссельбург.

5.3. Перечень работ по благоустройству общественных территорий МО Город Шлиссельбург утверждается согласно Перечню работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2024 годы, утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области № 192 от 31.05.2017  «О внесении изменений  в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 400 «Об утверждении государственной программы Ленинградской области  «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной  инфраструктуры и повышения энергоэффективности в Ленинградской области»  согласно приложению № 1 к настоящей Муниципальной программе.

5.4. Мероприятие по благоустройству дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни) согласно приложению № 2.

Минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Перечень дополнительных видов работ:

- озеленение территории;

- установка ограждений;

-  установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- установка детских площадок;

- установка спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.

5.5. Нормативная     (предельная)     стоимость    (единичные    расценки)   работ    по

благоустройству дворовых территорий и общественных территорий устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

5.6. Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

5.7. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО Город Шлиссельбург, а также территорий общего пользования	  МО Город Шлиссельбург, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения с учётом требований Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

6.  Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, включенной в Муниципальную программу

- Настоящий Порядок определяет условия и критерии внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для формирования окончательного вида благоустройства территорий.

- Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

- организатор обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов (далее - Организатор отбора) благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий – отдел градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург;

- благоустройство территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территорий, подлежащих благоустройству;

- заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссельбург;

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий;

- участник отбора - физическое или юридическое лицо, участвующее в обсуждении благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

- Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

  - В отношении дворовых территорий многоквартирных домов необходимо принять  общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решение об избрании представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

  - В отношении общественных территорий необходимо:

- определить функциональные зоны и их взаимное расположение на выбранной общественной территории;

- определить виды малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

- определить типы покрытия, с учетом функционального зонирования общественной территории;

- определить тип озеленения общественной территории;

- определить тип освещения и осветительного оборудования общественной территории.

4.           Организатор   отбора   готовит   уведомление    о  проведении    обсуждения   с

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссельбург, которое подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет не позднее, чем за 3 дня до начала обсуждения дизайн-проектов.

5. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссельбург направляется участником отбора Организатору отбора в письменном виде, по форме, указанной в приложении № 4 к настоящей Муниципальной программе, в срок, установленный в уведомлении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Организатор общественного отбора направляет поступившие заявки в комиссию по разработке и реализации Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Шлиссельбурга на 2025-2027 годы» на территории МО Город Шлиссельбург (далее – Комиссия, созданная в соответствии с постановлением администрации МО Город Шлиссельбург от 29.05.2020 № 133/1 с изменениями). Поступившие заявки регистрируются в журнале учёта, с указанием даты и времени их получения. Срок подачи заявок - не более 14 календарных дней с даты опубликования уведомления на сайте Организатора отбора. Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссельбург должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

6. Дизайн-проект должен содержать:

1) текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе:

- постановку проблемы о необходимости выполнения дизайн-проекта;

- пояснение, почему решение данной проблемы является важным;

- цель разработки дизайн-проекта (во имя чего принимается данный проект);

- задачи, которые планируют получить в ходе выполнения проекта;

- методы (способы), которые будут использоваться для решения поставленных задач;

- конечный результат, который планируется достичь.

2) перечень соответствующих и визуализированных изображений, элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой и общественной территории;

3) сметную документацию;

4) условия о проведении работ по благоустройству дворовой и общественной территории в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

7.  Комиссия  рассматривает  заявки  на  участие  в  обсуждении с заинтересованными

лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссельбург в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания Комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

8. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается секретарем Комиссии на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

9.  В случае  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  обсуждении  с

заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий МО Город Шлиссельбург подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и не рассматривает указанную заявку.

Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

10. В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы должны выполняться по ранее согласованному комиссией дизайн-проекту.

7. План реализации, показатели (индикаторы) Муниципальной программы

План реализации, показатели (индикаторы) Муниципальной программы приведены в приложениях № 5 и № 6 к Муниципальной программе.

8. Система управления реализацией Муниципальной программы

8.1. Ответственным исполнителем является Администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

8.2. Исполнителем Муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и обеспечения» МО Город Шлиссельбург.

8.3. Участниками Муниципальной программы являются:

а) отдел градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО Город Шлиссельбург,

б) МКУ «УГХиО»;

в) заинтересованные лица.

6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителя по реализации программы, отдельных мероприятий Муниципальной программы;

б) предоставляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы, отчеты о реализации Муниципальной программы;

в) запрашивает у исполнителя Муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчетов о реализации муниципальной программы, проведении оценки эффективности реализации Муниципальной программы;

г) осуществляет оценку эффективности реализации Муниципальной программы путем определения степени достижения целевых показателей и полноты использования средств;

д) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Муниципальной программы и размещает его на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

8.5. Исполнитель Муниципальной программы:

а) осуществляет реализацию мероприятий Программы в рамках своих полномочий;

б) разрабатывает и согласовывает проект изменений в Муниципальную программу;

в) формирует предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, направляет их ответственному исполнителю;

г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы;

д) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

8.6. На реализацию Муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов, проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

8.7. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации Муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет МО Город Шлиссельбург текущего года и Муниципальную программу.

9.  Механизм реализации Муниципальной программы

Для эффективной реализации программы используются организационные механизмы, позволяющие принимать решения о выполнении мероприятий в рамках Муниципальной программы, основанные на анализе оперативной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Город Шлиссельбург (статистическая отчетность, отраслевой мониторинг).

Выполнение мероприятий осуществляется согласно действующему бюджетному законодательству, в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.

Ответственность за эффективное и целевое использование финансовых средств несет Комитет финансов МО Город Шлиссельбург.

10.  Управление Муниципальной программой и контроль за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации Муниципальной программы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, осуществления текущего мониторинга выполнения мероприятий через закрепленный в муниципальных контрактах механизм контроля за ходом и качеством работ, окончательной приемки выполненных работ, ведение отчетности осуществляет администрация МО Город Шлиссельбург.

11. Оценка социально-экономической эффективности

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы будет получен экологический эффект. Экологический эффект реализации мероприятий Муниципальной программы заключается в приведении городских территорий в требуемое санитарное состояние.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий Муниципальной программы заключается в создании благоприятной среды обитания, комфортных условий для отдыха.

Приложение 1.1.

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды»

на территории МО Город Шлиссельбург

План мероприятий по реализации

Муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды

на территории МО Город Шлиссельбург»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет |  | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные привлеченные средства (материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Общественная территория у дома №10 по ул. Кирова в г. Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 16 483,5 | 4 441,50 | 10 558,50 |  | 1 483,5 | 0,00 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО |  | 16 483,5 | 4 441,50 | 10 558,50 |  | 1 483,5 | 0,00 |  |  |