АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2025г.  № 221

- О внесении изменений в Муниципальную

- программу «Развитие жилищно-коммунального

- и дорожного хозяйства в муниципальном образовании

- Шлиссельбургское городское поселение Кировского

- муниципального района Ленинградской области»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 17 Федерального закона от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

- 1. Внести в Муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) изменения (Приложение 1).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации		                                                              А.В. Маслаков

- Разослано:  КФ КМР,  ПФО,  МКУ «УГХ и О»,  в дело.

Приложение 1 к постановлению

Администрации МО Город Шлиссельбург

от 20.01.2025 № 22

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства"

| Наименование мероприятий | Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства". |
| --- | --- |
| Заказчик | администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 777-52 |
| Основной разработчик | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 74-526 |
| Ответственный за реализацию | И.о. главы администрации МО Город Шлиссельбург тел.: 8 (813-62) 777-52 |
| Исполнители | - администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Основные цели | Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах. |
| Основные задачи | - увеличение количества муниципального жилья; - переселение граждан из аварийного жилого фонда; - сохранность муниципального жилищного фонда. |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Средства финансирования | Бюджет МО Город Шлиссельбург на 2025-2027 годы |
| Объем финансирования | 1. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" Всего – 0,0 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 0,0 тыс. руб.; - на 2026 год – 0,0 тыс. руб.; - на 2027 год – 0,0 тыс. руб. 2. Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства". Всего – 3 820,0 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 3 820,0 тыс. руб.; - на 2026 год – 0,0 тыс. руб.; - на 2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | - улучшение жилищных условий населения; - обеспечение жильём граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания. |

Раздел 1. Общие сведения.

На территории МО Город Шлиссельбург располагается 194 многоквартирных жилых дома общей площадью около 383,2 тыс.кв.м. Из них большая доля домов имеет высокий процент физического износа и требует капитального ремонта. Также часть домов на территории МО Город Шлиссельбург относится к аварийному жилому фонду, подлежащему сносу или реконструкции, а соответственно требующему переселения граждан.

На территории МО Город Шлиссельбург реализуется региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области», а также региональная программа по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожара.

Таким образом, в МО Город Шлиссельбург актуальным является улучшение технического состояния жилья, улучшение жилищных условий населения.

Раздел 2. Цели и основные задачи подпрограммы.

Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан в многоквартирных жилых домах;

- сокращение физического износа многоквартирных жилых домов.

Раздел 3. Ожидаемый эффект от программных мероприятий.

Реализация мероприятий позволит улучшить условия проживания граждан в многоквартирных жилых домах, повысить их безопасность и комфортность проживания.

В результате реализации мероприятий будет достигнуто снижение уровня физического износа многоквартирных жилых домов, снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.

План мероприятий по реализации

- программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные привлеченные средства (материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого | 2025-2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в области жилищного хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Взносы в "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области" за счет средств, собираемых в счет платы за социальный найм |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |  |
|  | 2025 | 3 450,00 | 0,0 | 0,0 | 3 450,00 | 0,0 |  |  |
|  | 2026 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
|  | 2027 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |  |
| Итого | 2025-2027 | 3450,0 | 0,0 | 0,0 | 3 450,0 |  |  |  |
| 1.2. Содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |  |
|  | 2025 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |  |  |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого | 2025-2027 | 370,0 | 0,0 | 0,0 | 370,0 |  |  |  |
| Всего | 2025-2027 | 3 820,00 | 0,0 | 0,0 | 3 820,00 | 0,0 |  |  |

Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории муниципального образования"

| Наименование мероприятий | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории муниципального образования" |
| --- | --- |
| Заказчик | администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 777-52 |
| Основание для разработки | Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МО Город Шлиссельбург |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5, тел. 8 (813-62) 74-526 |
| Исполнители | - администрация МО Город Шлиссельбург: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5; - МКУ «Управление городского хозяйства и обеспечения»: 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, дом № 5 |
| Основные направления | - улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан, удовлетворение их потребностей на основе своевременного и качественного выполнения работ по благоустройству МО Город Шлиссельбург; - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО Город Шлиссельбург; - совершенствование эстетического вида МО Город Шлиссельбург; - проведение работ по благоустройству территории МО Город Шлиссельбург; - ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. |
| Цели | Создание наиболее благоприятных условий проживания, безопасности населения и обеспечение устойчивого развития территории. |
| Основные задачи | - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - оздоровление санитарной экологической обстановки в МО Город Шлиссельбург; - профилактика правонарушений; - ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора. |
| Сроки реализации | 2025-2027 годы |
| Средства финансирования | Бюджет МО Город Шлиссельбург на 2025-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований: | Процессные мероприятия 1. Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство территории муниципального образования" Всего – 80 292,3 тыс. руб., из них: - на 2025 год – 28 456,5 тыс. руб.; - на 2026 год – 25 918,4 тыс. руб.; - на 2027 год – 25 917,4 тыс. руб. |

Раздел 1. Основные понятия и термины.

Благоустройство города – совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории города, включающих в себя работы по подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, созданию внешнего облика города.

К объектам благоустройства относятся: здания и сооружения, дороги, проезды, площади, тротуары, инженерные сети, мосты, пляжи, гидротехнические сооружения, памятники, малые архитектурные формы, сооружения транспортного назначения, освещение, озеленение, санитарная очистка, уборка.

Озеленение - создание в населенных местах зон зеленых насаждений. Осуществляется для оздоровления воздушного бассейна, формирования оптимального микроклимата, снижения шума, обеспечения условий для отдыха, а также с декоративно-планировочными целями (индивидуализация облика города, оживление его ландшафта, устранение монотонности застройки и в целом организация благоприятной среды обитания для человека).

Санитарная очистка территории - очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).

Парк - благоустроенный зеленый массив или озелененный участок, предназначенный для отдыха населения и оздоровления природной средой, площадью более двух гектаров.

Дождевая канализация (ливневая канализация) - инженерная система, предназначенная для организации отвода дождевых и талых вод за пределы городских территорий или участков.

Технический надзор - это комплекс экспертно-проверочных мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения точного соблюдения определяемых проектом стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных материалов.

Тротуар - каменная, деревянная или асфальтовая пешеходная дорожка, располагающаяся сбоку или по бокам улицы, приподнятая над проезжей частью и обрамлённая бордюром для функционального отделения от неё.

Раздел 2.   Обеспечение Подпрограммы.

2.1. Перечень работ по благоустройству городской территории МО Город Шлиссельбург

- уборка несанкционированных свалок;

- содержание памятников;

- вывоз снега за пределы города;

- содержание детских игровых площадок;

- содержание газонов клумб и вазонов (октябрь - ноябрь);

- устранение вандальных надписей;

- устранение незаконно-размещенных информационных табличек.

Работы по уходу за зелеными насаждениями и объектами инфраструктуры в летний период.

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Клумбы (подготовка земли и бордюра в весенний период, прополка и полив в летний период, подготовка к зимнему периоду) | 1200,0 кв.м. |
| 2. | Насаждения кустарников (подрезка и прополка на придомовых территориях и по адресам: ул. 1 Мая, бульвар, Красный проспект, парк им. Гагарина, парк Победы) | 2000,0 кв.м. |
| 3. | Деревья (побелка и обрезка нижней поросли по всей городской территории) | 2159,0 шт. |
| 4. | Текущий ремонт детских площадок и скамеек | 8 шт. |

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы.

Выполнение мероприятий позволит решить ключевые задачи: приведение объектов благоустройства в соответствии с технико-эксплуатационными характеристиками, улучшение архитектурно-планировочного облика города, улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в городе, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

План мероприятий по реализации

- программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование мероприятия программы | Год реализации | Сумма расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПРОЦЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Организация озеленения территории поселения |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 826,00 | 0,0 | 0,0 | 826,0 | 0,0 |  |
|  | 2026 | 500,00 | 0,0 | 0,0 | 500,00 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 1 826,00 | 0,0 | 0,0 | 1 826,00 | 0,0 |  |
| 1.2. Проведение дератизации парков и скверов муниципального образования |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | 2026 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |
| 1.3. Организация благоустройства территории поселения (за исключением осуществления дорожной деятельности, капитального ремонта (ремонта) дворовых территорий и проездов к ним) |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург, УГХиО, МБУ Чистый город |
|  | 2025 | 25 897,4 | 0,00 | 0,00 | 25 897,4 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 25 317,4 | 0,00 | 0,00 | 25 317,4 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 25 317,4 | 0,00 | 0,00 | 25 317,4 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 76 532,2 | 0,00 | 0,00 | 76 532,2 | 0,00 |  |
| 1.4. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  | 2026 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |
|  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Итого | 2025-2027 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 1.5. Реализация мероприятий строительного контроля с лабораторным сопровождением на объекте: благоустройство общественной территории объект «45 ключей к одному «Ключ-городу» |  |  |  |  |  |  | Администрация МО Город Шлиссельбург |
|  | 2025 | 1 632,1 | 0,0 | 0,0 | 1 632,1 | 0,0 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого | 2025-2027 | 1 632,1 | 0,0 | 0,0 | 1 632,1 | 0,0 |  |
| ВСЕГО | 2025-2027 | 80 292,3 | 0,00 | 0,00 | 80 292,3 | 0,00 |  |