АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.11.2017 № 433**

**Об утверждении Программы комплексного**

**развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования Шлиссельбургское**

**городское поселение Кировского муниципального**

**района Ленинградской области на 2018–2023 годы**

**и с перспективой до 2032 года**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018–2023 годы и с перспективой до 2032 года согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании МО Город Шлиссельбург и разместить на официальном сайте МО Город Шлиссельбург в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Н.В. Хоменко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Город Шлиссельбург

от 29.11.2017 года № 433

(приложение)

**Программа**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования Шлиссельбургское городское**

**поселение Кировского муниципального района**

**Ленинградской области на 2018–2023 годы**

**и с перспективой до 2032 года**

2017

г. Шлиссельбург

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Положения Программы | Страницы |
| 1 | Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 3-6 |
| 2 | Характеристика состояния социальной инфрастуктуры городского поселения | 6-12 |
| 3 | Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения | 12-22 |
| 4 | Планируемые расходы и источники финансирования программы | 22 |
| 5 | Оценка эффективности от реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры | 22 |
| 6 | Предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы | 23 |
| 7 | Организация контроля за реализацией Программы | 23 |
| 8 | Механизм обновления Программы | 24 |
| 9 | Заключение | 24 |

Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;- Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015  № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;- Генеральный план Шлиссельбургского городского поселения;- Постановление администрации МО Город Шлиссельбург 10.10.2017 № 378 «О разработке программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной инфраструктуры и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2018-2023 годы с перспективой до 2032 года»;- Устав муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Заказчик программыРазработчик программы | Администрация МО Город Шлиссельбург |
| Юридический адрес | 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 |
| Фактический адрес | 187320, Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Жука, д.5 |
| Цели программы | Цели:- развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, физической культуры, массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования в целях повышения уровня жизни населения;- сохранение историко-культурного наследия и рациональное использование природного потенциала, увеличение туристической привлекательности объектов историко-культурного наследия  |
| Задачи программы: | Задачи:- развитие социальной инфраструктуры муниципального образования, путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта имеющихся спортивных сооружений;- развитие систем инженерного и транспортного обеспечения;- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Целевыми показателями программы являются:- показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями;- создание условий для занятий спортом;- функционирование систем и объектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Согласно перечню мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения |
| Ожидаемый конечный результат программы | - ввод в эксплуатацию предусмотренных программой объектов социальной инфраструктуры;- доступность объектов социальной инфраструктуры;- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;- достижение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Источники финансирования программы | Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники.Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год |
| Сроки реализации программы | 1 этап: 01.01.2018-31.12.2023 гг.;2 этап: 01.01.2024-31.12.2032 гг. (на срок действия Генерального плана МО Город Шлиссельбург) |
| Контроль за исполнением программы | Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |

**Цели и задачи совершенствования и развития социальной инфраструктуры**

Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области (далее - Программа) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, является повышение уровня жизни населения.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург являются:

- развитие социальной инфраструктуры поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

 - развитие систем инженерного и транспортного обеспечения;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта имеющихся спортивных сооружений и площадок;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

**Сроки и этапы реализации программы**

Период реализации программы рассчитан на 2 этапа:

1 этап: 01.01.2018-31.12.2023 гг.;

2 этап: 01.01.2024-31.12.2032 гг.

**Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- своевременную подготовку, уточнение перечня и затрат программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МО Город Шлиссельбург информации о ходе и результатах реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет координатор – администрация муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Реализацию Программы осуществляют исполнители:

- подрядные организации, которые проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг согласно действующему законодательству Российской Федерации и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение работ.

МО Город Шлиссельбург входит в число инвестиционно-привлекательных территорий Кировского района, что обусловлено рядом факторов:

- географическое положение;

- транспортная инфраструктура (наличие региональных автомобильных дорог, близость к городу Санкт-Петербургу, наличие объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр г. Петрокрепости (Шлиссельбурга), Староладожский и Новоладожский каналы, Крепость «Орешек», река Нева с берегами и набережными).

 Инвестиционные проекты реализовываются в соответствии с утвержденными документами территориального планирования (Генеральный план муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, положение о территориальном планировании, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 2 июля 2014 года № 284).

**Оценка ожидаемой эффективности**

Ожидаемым результатом Программы является улучшение экономической ситуации в городском поселении за счет:

1. технологических результатов:

- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров, культурных центров;

- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

1. социальных результатов:

- повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры,  обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей;

- повышение благосостояния населения;

- снижение социальной напряженности.

1. экономических результатов:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселения.

**Характеристика состояния социальной инфраструктуры городского поселения**

**Общая характеристика поселения**

Муниципальное образование Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области входит в состав Кировского муниципального района Ленинградской области. Располагается на левом берегу реки Нева, у ее истоков из Ладожского озера, к востоку от Санкт-Петербурга.

Город граничит:

 с северной стороны – с Ладожским озером;

 с восточной – с Синявинским городским поселением;

 с западной – по реке Нева с Всеволожским муниципальным районом;

 с южной – с Кировским городским поселением.

В состав муниципального образования входят: город Шлиссельбург -административный центр.

Площадь населенного пункта: город Шлиссельбург составляет 1448 га.

Территориальная расположенность поселения и близость к крупным социально-экономическим центрам: городам Кировску и Санкт-Петербург, определяют основу профессиональной, хозяйственной и образовательно-культурной ориентации местных жителей поселения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Количество** |
| 1. | Общая площадь территории | Га | 1448 |
| 2. | Количество населенных пунктов, входящих в состав территории | Ед. | 1 |
| 3. | Плотность населения | Чел./кв.км. | 0,001 |
| 4. | Численность постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2017 | Чел. | 14 787 |

На основании статистических данных Петростата, численность постоянно проживающего населения в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 01.01.2017 года составила 14 787 человек, в том числе:

лиц моложе трудоспособного возраста – 2,37 тыс. чел

лиц трудоспособного возраста – 9,02 тыс. чел.

лиц старше трудоспособного возраста – 3,40 тыс. чел.

За счет положительной динамики миграционного прироста населения в поселении прогнозируется тенденция к дальнейшему росту численности населения.

Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте, что характеризует демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста.

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития городского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населения. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

## Промышленность и малое предпринимательство

 На территории поселения среди крупных производственных предприятий осуществляют деятельность следующие предприятия: ООО «Невский судоремонтно-судостроительный завод», ООО «Ладожский транспортный завод», филиал ФГУ «Волго-Балт» «Невско-Ладожский район водных путей и судоходства», а также такие малые предприятия как ООО «Сторге», ООО «Тритмент», ООО «Озерная верфь», ООО «Благоустройство», ООО «Экотех», ООО «ЖУК».

Ведущие предприятия осуществляют деятельность, связанную со строительством инженерных сооружений, водного транспорта, деятельность по металлообработке, деятельность по водоснабжению и водоотведению и др.

В муниципальном образовании значительное внимание уделяется развитию индивидуального предпринимательства.

 Количество микропредприятий (юридических лиц) на 01.01.2017 составило 185 единиц, количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - 392 человека.

За 1 полугодие 2017 года, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям составил 501,72 млн. руб.

Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства составил 161,1 % по отношению к уровню соответствующего периода прошлого года.

 Спрос населения в бытовых услугах: столовые, мастерские, химчистки, [салоны красоты](http://rpalata.ru/ooo_parus-byit/parikmakerskim), ателье, парикмахерские, ремонт одежды, обуви и аксессуаров, охрана и ремонт автомобилей удовлетворяется услугами малых предприятий, индивидуальных предпринимателей.

**Жилищный фонд**

 Жилищный фонд поселения на 01.01.2017 составляет 316,72 тыс.кв.м, в том числе 27,43 тыс.кв.м – муниципальный жилищный фонд.

 На учете по улучшению жилищных условий в администрации МО Город Шлиссельбург состоит в качестве нуждающихся в жилых помещениях 316 семей/913 человек(в 2015 году – 354семьи/996 человек), из них в соответствии со статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на внеочередное предоставление жилой площади 33 семьи/ 59 человек (в 2015 году 51 семья/ 92 человека).

 В МО Город Шлиссельбург отмечается значительный удельный вес ветхого и аварийного жилья. Признаны аварийными двадцать домов, общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 12 119,5 кв.м, в которых зарегистрировано порядка 480 человек.

 Муниципальное образование планирует участие в региональной адресной программе Ленинградской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, период реализации который рассчитан на 2018-2020 годы. Задача состоит в консолидации финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Цель программы – сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде поселения.

**Транспортная инфраструктура**

 По территории поселения проходит автомобильная дорога регионального значения протяженностью в границах поселения около 4-х километров. Дорога находится в удовлетворительном состоянии.

 Автомобильные пассажирские перевозки осуществляются по маршрутам:

№ 440 Санкт-Петербург (м. Рыбацкое) – Шлиссельбург и № К-575 Шлиссельбург - Санкт-Петербург (м. ул. Дыбенко).

 В населенном пункте г. Шлиссельбург регулярный внутригородской транспорт отсутствует. Большинство передвижений в поселении приходится на личный транспорт, такси и пешеходные сообщения. В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения: объекты социальной сферы, объекты трудовой деятельности, узловые объекты транспортной инфраструктуры.

Развитие транспортной системы МО Город Шлиссельбург является необходимым условием для улучшения качества жизни жителей в поселении. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям населения является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

## Связь

Услугами почтовой связи население МО Город Шлиссельбург обеспечивает Кировский почтамт. На территории поселения расположено отделение почтовой связи. Услуги телефонной связи оказывает филиал «Ленсвязь» - ООО «Ростелеком». На территории поселения установлены антенно – мачтовые сооружения ОАО « Мегафон».

**Социальная инфраструктура**

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями:

 1. На территории поселения расположены корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница».

 2. Шлиссельбургская поликлиника расположена в отдельном здании. Медицинскими кадрами обеспечена не полностью - нет узких специалистов - окулиста, уролога и др.

 Основная работа поликлиники направлена на повышение качества и доступности первичной медицинской и скорой помощи, усиление профилактической направленности здравоохранения, в первую очередь осуществление мероприятий по предупреждению болезней сердечно-сосудистой системы с целью снижения смертности от предотвратимых причин. Неотложную помощь жителям Шлиссельбургского городского поселения оказывает ГБУЗ Ленинградской области «Кировская межрайонная больница».

3. В настоящее время в поселении имеется 4 аптечных пункта.

**Учреждения образования**

На территории поселения осуществляют свою деятельность следующие образовательные учреждения:

1. МБОУ «Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа № 1»с количествомучащихся 1100 человек располагается в типовом здании 1981 года постройки, имеет 3 этажа общей площадью 5434 кв.м с центральным водоснабжением и отоплением. Педагогическими кадрами школа обеспечена полностью.

2. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок» на 240 мест. Детский сад расположен в отдельном типовом двухэтажном здании, в детском саду функционируют 11 групп. Здание 1977 года постройки, имеет централизованное водоснабжение и теплоснабжение. Территория детского сада благоустроена. Детский сад в своей деятельности реализует основную общеобразовательную программу и дополнительную образовательную программу, проводит углубленную работу по оздоровлению детей.

В 2017 году введено в строй после капитального ремонта здание бывшего детского садика «Березка». Это филиал МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Теремок», рассчитан на 55 мест. Все помещения здания реконструированы в соответствии с нормами и стандартами, закуплено и установлено современное оборудование

 3. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Орешек» создано в 1987 году. Детский сад расположен в отдельном типовом двухэтажном здании, численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований составляет 226 человек. Здание имеет централизованное водоснабжение и теплоснабжение. Территория детского сада благоустроена.

 4. МБДОУ «Детский сад Золотой ключик» создано в 2015 году. Объект рассчитан на 280 мест и одновременное посещение 16 групп, из них: 4 – ясельных, 10 – дошкольных, 2 – логопедических. На территории детского сада расположены две большие физкультурные площадки. Здание имеет два этажа. В учреждении реализовывается основная образовательная программа дошкольного образования и дополнительные образовательные программы художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.

Всего на 01.01.2017 детские дошкольные учреждения посещают 762 человека.

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области (ГБПОУ ЛО) «Техникум водного транспорта». Учебное заведение впервые открыло свои двери для учеников в   1952 году и  создавалось для  подготовки специалистов  водного транспорта. За  все  время  подготовлено более  22 тысяч  специалистов для страны  и  Ленинградской  области.  Сегодня в Техникуме обучается по профессиям более 469 человек (норматив - 500 учащихся). Образовательный процесс осуществляется высококвалифицированными специалистами.

В настоящее время остро стоит вопрос строительства общеобразовательной школы вместимостью не менее 1200 мест.

 На территории МО Город Шлиссельбург дополнительным образованием охвачено 310 человек.

 1. В МБУДО «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» обучается 170 человек. Детская музыкальная школа в г. Шлиссельбург была открыта 01.09.1978.

 В настоящее время обучение ведётся по специальностям: фортепиано, хоровое отделение, виолончель, домра, балалайка, гусли, гитара, баян, аккордеон, ударные инструменты. В школе работают 15 преподавателей и концертмейстеров, из них 8 имеют высшую квалификационную категорию.

Благодаря созданию творческой атмосферы в коллективе учащиеся школы добиваются высоких результатов на конкурсах различного уровня – от районных до международных.

 2. МБУДО «Шлиссельбургская детская художественная школа» была открыта в 1984 году, в школе обучаются 140 человек.

Ни одно важное мероприятие в городской жизни не обходится без участия работ воспитанников школы.

В 2016 году юные художники шлиссельбургской художественной школы принимали участие в выставках различного уровня.

В художественной школе с большим успехом проходят мастер-классы для всех возрастов населения Шлиссельбурга: мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки по традиционнной технологии, мастер-класс по каллиграфии.

 Коллекция игрушек-котов, выполненная учащимися, выставляется в библиотеке имени Некрасова в Санкт-Петербурге

 Дополнительное образование в Шлиссельбурге имеет существенные показатели и заслуженные результаты.

**Учреждения культуры**

На территории поселения осуществляют свою деятельность следующие учреждения культуры:

## 1. МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Невский» построен в 1976 году, его основной деятельностью является организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами культуры, а также организация массового отдыха жителей поселения и обустройство мест массового отдыха населения.

 В МКУ «КСК «Невский» успешно работают коллективы и студии разного жанра и направленности. Каждый коллектив по-своему уникален и имеет свой неповторимый стиль.

 На 01.01.2017 на базе МКУ «КСК «Невский» осуществляли деятельность 48 клубных формирований (с численностью 1613 человек), в том числе - 31 любительское объединение (15 – платные), из них 20 объединений спортивного направления, 9 - социальной направленности, 19 - творческие коллективы (из них 9 на платной основе). Из общего количества – 15 детских коллективов (из них 7 на бесплатной основе), 9 молодежных коллективов.

 Количество жителей, занимающихся в коллективах художественной самодеятельности, составляет 271 человек. Коллективы художественной самодеятельности МКУ «КСК «Невский» активно участвуют в конкурсах различного уровня.

 2. МКУ «Шлиссельбургская городская библиотека имени поэта Михаила Александровича Дудина» в 2017 году отметила 117-летие со дня основания.

 В настоящее время библиотека принимает своих читателей в современном помещении – в двух залах размещены детский и взрослый абонементы, имеются запасники для дублетного фонда. Библиотека насчитывает 4000 читателей, а книжный фонд составляет около 45 000 экземпляров. Шлиссельбургская городская библиотека живет насыщенной творческой жизнью, участвует в общегородских программах, в рамках которых проводятся мероприятия, посвященные памятным датам и праздникам: концерты, творческие встречи с деятелями искусства – поэтами, композиторами, актерами, художниками.

Главным событием в ноябре 2016 года стало присвоение библиотеке имени поэта, общественного деятеля Михаила Александровича Дудина к 100-летию со дня рождения поэта. Шлиссельбургская библиотека стала первой именной библиотекой в Кировском районе.

 На базе библиотеки проводит свою работу информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». В 2016 году в составе групп и индивидуально виртуальный филиал посетило около 1200 человек.

 В 2016 году прошли заключительные мероприятия международного проекта приграничного сотрудничества «Эстония–Латвия-Россия», в котором участвовала городская библиотека совместно с администрацией города, а также местные художники и литераторы. Проект был отмечен Европейской комиссией и награжден тремя кубками за качественное исполнение всех мероприятий проекта и дипломом Министерства экономического развития РФ.

 Уже не первый год в библиотеке работает программа по социализации людей с ограниченными возможностями. Для этой категории населения проводятся тематические вечера, литературные встречи, приобретается специализированная литература, открыт доступ к социально-значимой информации через интернет.

 3. Музей истории города Шлиссельбурга основан в 1990 году и находится на Фабричном острове в историческом здании - памятнике промышленной архитектуры XIX века. В нем собрана богатая коллекция материалов по истории города и района: этнографическая коллекция, коллекции документов и фотографий разных лет, богатейшие коллекции военной истории города и истории Невского судоремонтно-судостроительного завода, истории Ладожского техучастка и т.д.

    Небольшая выставочная площадь не позволяет музею иметь постоянные экспозиции, поэтому раз в год тематические выставки меняются.

    Для небольших групп посетителей в музее имеются аудиогиды на 4-х языках (русский, немецкий, финский, английский). Также они предназначены для слабослышащих людей.

Площади музея: экспозиционно-выставочная - 40м2,    фондохранилищ - 18м2. Среднее количество посетителей в год-6500 человек.

Наиболее ценные (уникальные) коллекции:
    - документы по истории города Шлиссельбурга XIX-XX вв. - 910 ед. хр.;
    - макеты судов XIX-ХХ вв. - 10 ед.хр.;
    - документы периода Великой Отечественной войны - 198 ед. хр.

**Физическая культура и спорт, молодежная политика**

В муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области большое внимание уделяется организации работы с  молодежью, а также развитию физической культуры и массового спорта среди различных групп населения.

На территории поселения есть и создаются все условия для развития массовой физической культуры и спорта, увеличивается количество проводимых оздоровительных и спортивно–массовых мероприятий.

На территории поселения функционируют следующие объекты спорта:

- МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» с плавательным бассейном и тренажерным залом;

- хоккейная площадка;

- спортивный зал МКУ «КСК «Невский»;

- открытая спортивная площадка (Советский переулок – Красный проспект);

- спортивные залы учебных учреждений муниципального образования.

 МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» осуществляет следующие виды деятельности:

- развитие физической культуры и спорта;

- организацию мероприятий в сфере спорта и культуры;

- создание и организацию работы спортивных кружков, секций по различным видам спорта;

- осуществление подготовки и проведение спортивных мероприятий: соревнований, спартакиад, эстафет, спортивных праздников для различных категорий населения и т.д.

 В МКУ «Шлиссельбургский ФСК» тренерскую работу осуществляют 8 тренеров и 5 инструкторов по физической культуре.

 Занятия проводятся по следующим видам спорта для детей в возрасте от 3 до 18 лет: самбо, бокс, рукопашный бой, дзюдо, шахматы, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание.

 Для населения в возрасте от 18 лет и старше 60 лет проводятся занятия по свободному плаванию, аква-аэробике, фитнесу.

 Занятия по различным видам спорта, по подготовке и проведению спортивно-массовых мероприятий ведутся в МКУ «Шлиссельбургский ФСК», МКУ «КСК «Невский» и на других спортивных площадках города, спортивных залах учебных учреждений муниципального образования.

 В 2016 году обучающиеся МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» стали победителями, призёрами и участниками соревнований разного уровня: всероссийских соревнований, областных соревнований.

 В 2016 году было проведено 50 соревнований различного уровня для всех категорий населения. Общий охват принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях составил 1 579 человек.

 В МО Город Шлиссельбург культивируются следующие виды спорта: футбол, дзюдо, бокс, шахматы, лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис.

 Ежемесячное посещение в 2016 году МКУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» - 6 404 человек.

 Молодежный совет при главе администрации города Шлиссельбурга был создан в 2010 году. Все больше молодых людей примыкают к Совету, желая принести реальную помощь родному городу.

 В городской школе и техникуме уже не первый год работают молодежные организации. В течение 2017 года ребята организовали множество спортивно-массовых мероприятий и развлекательных программ, решая главную проблему молодежи г. Шлиссельбурга – равнодушие к жизни родного города.

**Туризм**

 Богатое историческое, архитектурное наследие, оставленное нам предками, каждый год привлекает в наш город тысячи туристов для посещения таких памятников культурного наследия как ансамбль Красной площади (к которому относятся Благовещенский собор, Никольская церковь, Часовня иконы Казанской Божией Матери), архитектурный комплекс крепости Орешек, памятник Петру I, военные памятники и мемориалы. Особой достопримечательностью Шлиссельбурга являются грандиозные гидротехнические сооружения – каналы.

 Туризм не просто положительно влияет на имидж города, развитие его инфраструктуры - он может стать значимой доходной статьей городского бюджета.

 Положительным фактором для развития туризма являются уже имеющиеся на территории МО Город Шлиссельбург структуры туристической индустрии: музеи в крепости Орешек и Музей истории города Шлиссельбурга на Фабричном острове, постоянно работающая выставка в художественной школе, гостиницы, гостевые дома, парковые зоны отдыха - Комсомольский парк, парк Гагарина, парк Победы; 11 объектов (кафе, бары, рестораны) общественного питания к услугам гостей нашего города.

**Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения**

 В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, положением о территориальном планировании, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области от 2 июля 2014 года № 284, перечень основных программных мероприятий на период 2018-2033 гг. (I, II этапы) приведен ниже:

 1. **Программные мероприятия в жилищном фонде:**

 - выделение территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом МО Город Шлиссельбург, в том числе:

- для многоквартирной жилой застройки с количеством этажей от 4 до 9 площадью 168,74 га;

- для застройки малоэтажными жилыми домами с количеством этажей не более 3, в том числе индивидуальными жилыми домами площадью 211,69 га;

 - выделение из территорий, предназначенных для комплексного освоения в целях жилищного строительства, земельных участков для предоставления в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» к 2032 году.

 Дальнейшее жилищное строительство в поселении будет производиться в соответствии с утвержденным Генеральным планом поселения, определяющем зоны строительства, и разработанными правилами землепользования и застройки МО Город Шлиссельбург.

 Ввод в действие новых площадей позволит существенно улучшить жилищные условия стоящих на очереди жителей поселения.

 Развитие жилищного фонда из расчета 35 м2 общей площади на одного человека к 2022 и 40 м2 2032 годам предполагает:

 - комплексную реконструкцию неэффективно используемых территорий, территорий, занятых ветхими зданиями и сооружениями с повышением плотности застройки и с дополнительным размещением на указанных территориях объектов капитального строительства различного назначения;

 - подготовку документации по планировке территории и иной документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий и для включения в федеральные целевые программы по расселению ветхого фонда в городе Шлиссельбург;

 - подготовку документации по планировке территории, а также, документации, необходимой для проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства на первоочередной период и на расчетный срок.

Структура жилого фонда по типу застройки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип застройки жилого фонда** | **Общая площадь жилого фонда** |
| **Существующий** | **2023 год** | **2032 год** |
| **тысяч м2** | **%** | **тысяч м2** | **%** | **тысяч м2** | **%** |
| 1. | Жилищный фонд – всего | 316,72 | 100 | 630 | 100 | 1004 | 100 |
| 2. | Малоэтажная (от 1 до 3 этажей) | 36,53 | 19,3 | 203,57 | 32 | 316,27 | 52 |
| 3. | Среднеэтажная (от 4 до 9 этажей) | 280,19 | 80,7 | 426,43 | 68 | 687,73 | 68 |

**2. Программные мероприятия в сфере образования:**

**- с**троительство и содержание новых объектов образования будет проходить по мере развития инвестиционных проектов на территории поселения, в том числе при организации новых жилых кварталов.

Строительство объектов образования может осуществляться за счет инвестиционных вложений, внебюджетных ассигнований, в формах, не противоречащих действующему законодательству РФ, а также по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

**3. Программные мероприятия в сфере здравоохранения**

Необходимо расширение практики работы по принципу врачей общей практики, семейных врачей, размещение во встроенных помещениях офисов врачей общей практики, строительство одной поликлиники мощностью учреждения – 200 посещений в смену (вопросы местного значения муниципального района).

**4. Программные мероприятия в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики**

На перспективу сеть спортивных объектов поселения должна быть существенно расширена.

В планах до 2023 года осуществить строительство объектов капитального строительства:

- физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 6000 м2;

- городской стадион площадью 8000 м2;

- закрытый стадион площадью 5500 м2;

- размещение плоскостных сооружений общей площадью 16340 м2;

- размещение плавательных бассейнов, площадью зеркала воды не менее 1040 м2;

- размещение спортивных залов общей площадью 4627 м2.

Размещение объектов капитального строительства до 2032 года:

- плоскостных спортивных сооружений общей площадью 13840 м2;

- спортивных залов общей площадью 2458 м2;

- плавательных бассейнов, площадь зеркала воды не менее 532 м2.

Организация многофункциональных спортплощадок планируется также в качестве элементов благоустройства дворовых территорий многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки.

Выделить для размещения учреждений по работе с молодежью в составе объектов капитального строительства местного значения до 2023 года:

- помещения досуга – 230 м2;

 - спортивный комплекс – 334 м2.

До 2033 года:

- дом культуры/досуговый центр – 63 м2.

**5. Программные мероприятия в сфере культуры и искусства**

Предполагается строительство объектов к 2023 году:

- строительство театра на 150 мест;

- размещение помещений досуга во встроенных помещениях, включающие: помещения для проведения выставок, библиотеки на 45 тысяч томов, учебные классы и помещения для проведения занятий по различным развивающим и обучающим программам, клубы, общей мощностью 200 мест.

Размещение объектов капитального строительства на 2032 год:

- центр досуга, включающий: зрительный зал на 400 мест, библиотека на 30 тысяч томов, помещения для проведения выставок, деятельности любительских творческих коллективов и других видов культурного обслуживания.

Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия (федеральных, региональных и выявленных объектов) в соответствии с перечнем:

| №п/п | Наименование памятника | Дата, автор | Местонахождение объекта\* | Актуализирован-ный адрес объекта культурного наследия | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |
| 1. | Ансамбль крепости «Орешек» (Шлиссельбургская крепость-тюрьма) | XIV – XVIII века | о. Ореховый, в истоке реки Нева | о. Ореховый, в истоке реки Нева | Постановление Совета Министров (далее СМ) РСФСР № 1327 от 30.08.1960  |
| 2. | Ансамбль Красной площади: | XVIII - XIX века | г. Шлиссельбург, Красная площадь | г. Шлиссельбург, Красная площадь | Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995  |
|  |  - Благовещенский собор | 1764 – 1818 года |
|  |  - Николаевская церковь | 1770 – 1853 года |
|  |  - Часовня  | 1964 год |
| 3. | Памятник Петру I | 1957 год, по модели Антокольско го М.М. (1872 год) | г. Петрокрепость | г. Шлиссельбург | Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960  |
| 4. | Могила Ульянова Александра Ильича (1866 – 1887) | 1887 год | Мгинский район, г. Петрокрепость, бывшая Шлиссельбургская крепость | г. Шлиссельбург, о. Ореховый, бывшая Шлис-сельбургская крепость-тюрьма | Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960  |
| Регионального значения  |
| 5. | Комплекс сооружений Петровского (Староладожского) канала: | XVIII - XIX века | г. Шлиссельбург, Петровский канал | г. Шлиссельбург, Староладожский канал, Малоневский канал | Постановление СМ РСФСР№ 1327-2 от 30.08.1960  |
|  |  - мост на колоннах | 1824-1832 года П.П. Базен,Н.И. Богданов |
|  |  - мост шлюзовый | XVIII век |
|  |  - шлюзы | XVIII - XIX века |
|  |  - каналы | XVIII - XIX века |
| 6. | Комплекс зданий и сооружений на Староладожском канале: |  | Староладожский канал | Староладожский канал | Постановление СМ РСФСР № 1327-2 от 30.08.1960  |
|  |  - Никольская церковь | 1770 год |
|  |  - часовня |  |
|  |  - подъёмный мост через канал | XVIII век |
| 7. | Памятник-стела на месте, где в 1943 году была построена железнодорожная переправа и железнодорожная линия, связывавшая Ленинград со страной (после прорыва блокады Ленинграда) |  | г. Петрокрепость, на южной окраине города, близ шоссе на г. Кировск, на левом берегу Невы, к югу от гражданского кладбища | г. Шлиссельбург, на южной окраине города, близ автомобильной дороги подъезд к г. Шлиссельбург, на левом берегу Невы, к югу от гражданского кладбища | Решение Леноблиспол-кома № 189 от 16.05.1988  |
| 8. | Братское захоронение воинов Красной Армии, погибших в 1919 году |  | г. Петрокрепость, на юго-западной окраине города, близ автодороги на г. Кировск, у берега Невы, на гражданском кладбище; на северной стороне | г. Шлиссельбург, на юго-западной окраине города, близ автомобильной дороги подъезд к г. Шлиссельбург, у берега Невы, на гражданском кладбище, на северной стороне | Решение Леноблиспол-кома № 189 от 16.05.1988  |
| 9. | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941 - 1944 годах |  | г. Петрокрепость, на гражданском кладбище, на восточной стороне | г. Шлиссельбург, на гражданском кладбище, на восточной стороне | Решение Леноблиспол-кома № 189 от 16.05.1988  |
| Выявленные |
| 10. | Новоладожский канал (бывший канал Александра II) – 110 км общая протяженность |  | Кировский район, Волховской район | Кировский муниципальный район, Волховской муниципальный район | Акт постановки на учет № 3-9 от 23.04.1992  |
| 11. | Гостиный двор | 1850-1860 года, 1890- 1893 года, инженерВ.Н. Бобров | г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 2 | г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 2 | Акт постановки на учёт № 9-2 от 24.09.1986  |
| 12. | Жилой 2-этажный кирпичный дом | 1842 год, 2 половина XIX века | г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 1 | г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 1 | Акт постановки на учёт № 9-2 от 24.09.1986  |
| 13. | Здание Горисполкома |  | г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 | г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 5 | Акт постановки на учёт № 9-2 от 24.09.1986  |
| 14. | Жилой 2-этажный кирпичный дом | конец XIX- начало XX века | г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 7 | г. Шлиссельбург, ул. Жука, д. 7 | Акт постановки на учёт № 9-2 от 24.09.1986  |
| 15. | Жилой 2-этажный кирпичный дом | XIX век | г. Шлиссельбург, Красная пл., д. 2 | г. Шлиссельбург, Красная пл., д. 2 | Акт постановки на учёт № 9-2 от 24.09.1986  |
| 16. | Жилой 3-этажный кирпичный дом | XIX век | г. Шлиссельбург, Красная пл., д. 3 | г. Шлиссельбург, Красная пл., д. 3 | Акт постановки на учёт № 9-2 от 24.09.1986  |
| 17. | Жилой 3-этажный кирпичный дом | XIX век | г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 4 | г. Шлиссельбург, ул. Чекалова, д. 4 | Акт постановки на учёт № 9-2 от 24.09.1986  |
| 18. | Комплекс зданий ситценабивной фабрики; судоремонтные мастерские: | середина XIX-начало XX века | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 | Акт постановки на учёт № 9-7 от 18.11.1999  |
|  |  - 3-этажный корпус заводоуправления | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 |
|  |  - объем парадной лестницы | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 |
|  |  - 3-этажный корпус | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 |
|  |  - водонапорная башня | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 |
|  |  - 2-этажный корпус | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 |
|  |  - 2-этажный корпус | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 |
|  |  - 1-этажное пожарное депо | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2, на берегу реки Малая Невка, к северо-востоку от моста | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2, на берегу реки Малая Невка, к северо-востоку от моста |
|  |  - производственный корпус на высоком цокольном этаже | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2, в ряду цехов, ориентированных на реку Нева | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2, в ряду цехов, ориентированных на реку Нева |
|  |  - производственный корпус на высоком цокольном этаже | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2  | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2 |
|  |  - 2-этажный корпус | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2, напротив цеха № 17 | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2, напротив цеха № 17 |
|  |  - проходная | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2а, к юго-западу от моста | г. Шлиссельбург, Фабричный остров, д. 2а, к юго-западу от моста |
|  |  - дом управляющего  | г. Шлиссельбург, Красный пр., д. 50 | г. Шлиссельбург, Красный пр., д. 50 |  |
| 19. | Цепной мост | первая половина XX века | г. Шлиссельбург, между дамбой и территорией Соборного комплекса на Красной площади | г. Шлиссельбург, между дамбой и территорией Соборного комплекса на Красной площади | Акт постановки на учёт № 9-7 от 18.11.1999  |
| 20. | Станция Императорского общества спасания на водах | 1900-е годы | г. Шлиссельбург, дамба, ул. Новоладожский канал, д. 6 | г. Шлиссельбург, дамба, ул. Новоладожский канал, д. 6 | Акт постановки на учёт № 46-д от 17.10.1999  |
| 21. | Культурный слой города Шлиссельбург (Орешка), и предшествующих поселений |  | Крепость на острове Ореховый в истоке реки Нева, в границах города Шлиссельбург; посады – южный берег Староладожского канала - Староладожский переулок – ул. Чекалова – ул. Жука (Лопская сторона).Вдоль северного берега реки Нева (Корельская сторона) протяжённостью 600 м, шириной около 200 м | Крепость на острове Ореховый в истоке реки Нева, в границах города Шлиссельбург; посады – южный берег Староладожского канала - Староладожский переулок – ул. Чекалова – ул. Жука (Лопская сторона).Вдоль северного берега реки Нева (Корельская сторона) протяжённостью 600 м, шириной около 200 м | выявленный |

\* согласно списку объектов культурного наследия, предоставленному Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия (письмо 24.07.2013 № 05-05-2596/13-0-1)

- в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на территории выявленного объекта культурного наследия «Новоладожский канал (бывший канал Александра II)», а также на территории объекта культурного наследия Староладожский и Малоневский каналы, входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений Петровского (Староладожского) канала» необходимо проведение историко-культурной экспертизы проектной документации проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, проведение данного мероприятия необходимо в связи с планируемым развитием системы транспортного обеспечения, а также строительством и реконструкцией пассажирских и грузовых причалов на территории данных объектов культурного наследия;

- осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, которые находятся на их территориях, а также работы по реализации межправительственных соглашений по уходу за захоронениями иностранных военнослужащих на территории Российской Федерации;

 - создание резерва площадей для новых воинских захоронений (статья 11 закона Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»).

На территории МО Город Шлиссельбург расположены следующие объекты всемирного наследия ЮНЕСКО:

Таблица 10

| №п/п | Наименование памятника | Местонахождение объекта | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников: | Ленинградская область | ЮНЕСКО№ 540 |
| 1. | Исторический центр г. Петрокрепости (Шлиссельбурга): | Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Шлиссельбург | ЮНЕСКО № 540-004 |
| 1.1. | Старо-Ладожский канал | Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Шлиссельбург | ЮНЕСКО№ 540-004а |
| 1.2. | Ново-Ладожский канал | Ленинградская область, Кировский муниципальный район, г. Шлиссельбург | ЮНЕСКО№ 540-004b |
| 2. | Крепость «Орешек» | г. Шлиссельбург, остров Ореховый | ЮНЕСКО № 540-005 |
| 3. | Река Нева с берегами и набережными | Ленинградская область | ЮНЕСКО № 540-029 |

 перечень указан в соответствии с приложением к письму Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия от 08.08.2013 № 21-1173/13-0-1

При освоении незастроенных земельных участков, расположенных в границах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников» (serial ID – 540) необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы, так как данные участки попадают под действие Конвенции ЮНЕСКО 1972 года «Об охране всемирного культурного и природного наследия». Руководством по выполнению Конвенции предусмотрено, что любая из сторон данного международного соглашения должна информировать Центр всемирного наследия ЮНЕСКО (ЦВН) о своих «намерениях предпринять или разрешить на территории, охраняемой Конвенцией, большие реставрационные работы или новое строительство, которые могут затронуть выдающуюся мировую ценность объекта. Такая информация должна поступить в ЮНЕСКО до принятия страной-инициатором работ каких-либо принципиальных решений, с тем, чтобы ЦВН имел возможность оказать содействие в поисках соответствующих решений, гарантирующих полную сохранность выдающейся мировой ценности объекта».

Представляемая в ЮНЕСКО документация должна содержать подробную оценку воздействия планируемых работ на объект всемирного наследия, подготовленную по результатам государственной экспертизы, организация которой входит в компетенцию Министерства культуры Российской Федерации как федерального органа, отвечающего за выполнение наших обязательств по Конвенции в части Культурного наследия.

**6. Программные мероприятия в сфере социальной защиты населения**

Программой предусматривается:

- приведение в соответствие с действующими нормами обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры, объектам рекреации, жилой застройки, социально- культурного, бытового и иного назначения;

- строительство дома интерната для взрослых инвалидов с физическими нарушениями.

**7. Программные мероприятия в сфере торговли, общественного питания, коммунального и бытового обслуживания**

Программой предлагается строительство разнообразных объектов торговли, как розничной, так и оптовой – современных торговых центров, специализированных магазинов,  рынков, а также размещение новых предприятий общественного питания (ресторанов, кафе, баров и т.д.) и предприятий бытового обслуживания.

**8. Программные мероприятия в сфере туризма и рекреации**

К 2023 году планируются осуществление следующих мероприятий:

- строительство гостиничного комплекса;

- реконструкция пассажирского причала, Новоладожский канал, 1 км;

- реконструкция пассажирского причала, река Нева;

- реконструкция пассажирского причала на правой оконечности Староладожского канала;

- строительство стоянки маломерного флота (до 30 лодок) на берегу Ладожского озера - 2 шт.;

- строительство стоянки маломерного флота (до 30 лодок) на берегу Новоладожского канала.

- устройство 2-х понтонных причалов для маломерных судов с устройством спуска или подхода к ним на острове Ореховый;

- организация перевозки пассажиров внутренним водным транспортом на остров Ореховый (возможно за счет заключения договоров аренды с владельцами маломерных судов);

- строительство объектов торговли сувенирами в местах скопления туристов - крепость «Орешек», Красная площадь, Гостиный двор, около стоянок туристических автобусов, пассажирских причалов.

К 2032 году:

 - строительство кемпинга;

 - строительство стоянок туристических автобусов.

**9. Программные мероприятия по оздоровлению и сохранению благоприятной экологической ситуации**

Программой предусматриваются следующие мероприятия:

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специального режима хозяйственной деятельности на территориях санитарной охраны источников водоснабжения и на территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоёмов;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством;

- ликвидация несанкционированных свалок и срочная рекультивация экологически опасных объектов;

- соблюдение и организация планово-регулярной очистки территории от жидких и твердых отходов;

- строительство канализационных очистных сооружений;

- строительство ливневых очистных сооружений;

- размещение общественных уборных к 2023 году не менее чем 18 приборов, к 2032 году не менее чем 7 приборов дополнительно;

- увеличение пропускной способности дорог;

- строительство окружной дороги и вывод грузового автотранспорта;

- озеленение улиц двухрядными посадками;

- благоустройство улиц и дорог, устройство покрытий капитального типа, укрепление обочин бордюрного типа;

- формирование единой системы зеленых насаждений, включающей озеленение рекреационных, жилых и общественно-деловых зон и озеленение, выполняющее специальные функции;

- организация централизованной системы сбора бытовых стоков территорий существующей индивидуальной жилой застройки;

- инициация разработки проектов санитарно-защитных зон предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Выполнение мероприятий по расселению жителей с территорий, находящихся в санитарно-защитных зонах и вывод объектов социальной инфраструктуры с территории санитарно-защитных зон;

- разработка правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- модернизация и реконструкция технологических процессов, применяемых на промышленных предприятиях, снижение газовых выбросов и пыли за счёт внедрения современных пылегазоочистных сооружений и установок;

- максимальный вынос за пределы населенных пунктов потоков грузового транзитного транспорта;

- сохранение и посадка новых зеленых насаждений в буферных зонах между производственными зонами и жилой застройкой.

Мероприятия по санитарной очистке территорий:

- обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе специфических);

- сбор, транспортировка и удаление твёрдых бытовых отходов;

- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий в поселении являются:

- контроль сроков хранения и своевременного вывоза твёрдых бытовых отходов;

- организация площадок для размещения мусорных контейнеров;

- организация пунктов приема вторичного сырья.

- разработка документа, регламентирующего организацию сбора и вывоза жидких сточных вод.

**10. Программные мероприятия по развитию систем транспортного обеспечения**

Перечень мероприятий местного значения МО Город Шлиссельбург до 2023 года:

строительство автодорог - 12,9 км, из них наиболее значимые:

- ул. Леманский канал - 1,39 км;

- ул. Садовая - 1,39 км;

- Магистраль 1 - 4,49 км;

Мероприятия на объектах водного транспорта:

- реконструкция пассажирского причала, Новоладожский канал, 1 км;

- реконструкция грузового причала, 2,3 км от устья реки Нева;

- реконструкция пассажирского причала, река Нева;

- реконструкция пассажирского причала на правой оконечности Староладожского канала;

- реконструкция грузового причала на территории ООО «Ладожский транспортный завод», 2,5 км от истока реки Нева;

- реконструкция причальной стенки, Фабричный остров, 2;

- реконструкция причальной стенки, Фабричный остров, 2;

- реконструкция причальной стенки в устье Новоладожского канала;

- строительство пассажирского причала, река Нева, в районе ул. Красный проспект;

- строительство причального комплекса для яхт-клуба, побережье Ладожского озера;

- строительство заправочного комплекса на внутренних водных путях;

- строительство стоянки маломерного флота (до 30 лодок) на берегу Ладожского озера - 2 шт.;

- строительство стоянки маломерного флота (до 30 лодок) на берегу Новоладожского канала.

- устройство 2-х понтонных причалов для маломерных судов с устройством спуска или подхода к ним на острове Ореховый;

- организация перевозки пассажиров внутренним водным транспортом на остров Ореховый (возможно за счет заключения договоров аренды с владельцами маломерных судов).

Перечень мероприятий местного значения МО Город Шлиссельбург до 2032 года:

 - строительство автомобильных дорог - 21,63 км:

 - организация движения городского общественного транспорта с обустройством остановочных пунктов.

**11. Программные мероприятия по разработке проектов зон с особыми условиями использования территории местного (районного) значения**

Установление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

 Организация и обустройство зоны санитарной охраны источника водоснабжения I пояса.

**12. Программные мероприятия по охране объектов растительного и животного мира:**

- осуществление производственных процессов, а также эксплуатация линейных объектов с учётом требования постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

- проведение дополнительных исследований растительного и животного мира вновь осваиваемых территорий на наличие видов, занесенных в красные книги; в соответствии с частью 1 ст. 60 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования.

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

**Планируемые расходы и источники финансирования программы**

Перечень мероприятий и объемы финансирования носят прогнозный характер и утверждаются решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург на финансовый год.

Для достижения цели и решения задач при реализации Программы могут использоваться следующие источники финансирования: средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий, инвестиции.

**Оценка эффективности от реализации мероприятий**

**по развитию социальной инфраструктуры**

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации социальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество жизни жителей поселения, обеспечит новые места в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры.

Реализация мероприятий по развитию социальной инфраструктуры позволит:

- создать условия для занятий спортом;

- сократит дефицит мест в детских дошкольных учреждениях;

- повысит благосостояние населения;

- обеспечит новыми рабочими местами в объектах социальной инфраструктуры;

- обеспечит комфортные и безопасные условия для проживания населения.

**Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры,**

**направленные на достижение целевых показателей программы**

Для достижения целевых показателей программы целесообразно совершенствование действующих нормативно-правовых актов в данной сфере, а также разработка и утверждение иных нормативно-правовых актов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Организация контроля за реализацией Программы**

            Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной и законодательной власти городского поселения.

 Общее руководство Программой осуществляет Глава администрации МО Город Шлиссельбург, в функции которого в рамках реализации Программы входит:

            - определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы;

           - утверждение Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

            - контроль за ходом реализации Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения;

            - рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

            - утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы.

             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации городского поселения под руководством главы администрации поселения.

 Глава администрации МО Город Шлиссельбург осуществляет следующие действия:

            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.

            - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений городского поселения в районные и областные целевые программы;

 - контроль за выполнением годового плана действий и подготовку отчетов о его выполнении.

             Специалисты администрации городского поселения осуществляет следующие функции:

            - подготовку проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

            - подготовку проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

            - формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

            - подготовку предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

            - прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

            - предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости.

**Механизм обновления Программы**

 Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

 Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению Совета депутатов поселения и иных заинтересованных лиц.

 Программные мероприятия могут также быть откорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

 По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

# Заключение

 Социальная стабильность и экономический рост в поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программу комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  процесс социально-экономического развития.

Разработка и принятие  программы комплексного развития социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.