АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ШЛИССЕЛЬБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 13.02.2019 № 56**

**О внесении изменений в постановление**

**администрации МО Город Шлиссельбург**

**от 27.12.2016 № 507 «Об утверждении**

**Муниципальной программы «Развитие**

**жилищно-коммунального и дорожного хозяйства**

**в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»**

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 3 Устава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, решением Совета депутатов МО Город Шлиссельбург от 20 декабря 2018 года № 42 «О бюджете муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»:

1. Внести в постановление администрации МО Город Шлиссельбург от 27.12.2016 № 507 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорт Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» в графе «Объем финансирования Программы»:

- слова ««Общая потребность в финансовых средствах: Всего по программе – 83 877,93 тыс. руб., из них: - на 2017 год –56 851,80 тыс. руб., на 2018 год – 27 026,13 тыс. руб.» заменить словами «Общая потребность в финансовых средствах: Всего по программе – 133 192,68 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 57 075,40 тыс. руб., на 2018 год – 55 870,40 тыс. рублей, на 2019 год – 20 146,88 тыс. рублей»,

- слова « Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 7 863,58 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 2 294,68 тыс. руб., на 2018 год – 5 568,90 тыс. руб.» заменить словами «Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 6 596,40 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 2 294,68 тыс. руб., на 2018 год – 4 301,72 тыс. рублей,

- слова «Подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 9 917,92 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 6 260,82 тыс. руб., на 2018 год - 3 657,10 тыс. руб. » заменить словами «Подпрограмма «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 48 603,68 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 6 260,82 тыс. руб., на 2018 год- 39 400,16 тыс. руб., на 2019 год – 2 942,70 тыс. руб.»,

- слова «Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 42 866,432 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 35 161,30 тыс. руб., на 2018 год – 7 705,132 тыс. руб. » заменить словами «Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 42 492,15 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 35 161,30 тыс. руб., на 2018 год- 2 246,67 тыс. руб. на 2019 год – 5 084,18 тыс. рублей»,

- слова «Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния, комфортности среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 18 160,00 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 8 775,00 тыс. руб., на 2018 год- 9 385,00 руб.» заменить словами «Подпрограмма «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния, комфортности среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 29 390,45 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 8 698,60 тыс. руб., на 2018 год- 9 471,85, на 2019 год- 11 220,00 руб.»,

- слова «Подпрограмма «Развитие сетей уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 5 070,00 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 4 360,00 тыс. руб., на 2018 год- 710,00 тыс. руб.» заменить словами «Подпрограмма «Развитие сетей уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы». Всего – 6 110,00тыс. руб., из них: - на 2017 год – 4 660,00 тыс. руб., на 2018 год- 550,00 тыс. руб., на 2019 год- 900,00 тыс. руб.».

1.2. В Приложении 2 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» в паспорт Подпрограммы «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»:

1.2.1. В графе «Объем финансирования Подпрограммы» слова «Общая потребность в финансовых средствах: 9 917,92 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 6 260,82 тыс. руб., на 2018 год- 3 657,10 тыс. руб. » заменить словами «Общая потребность в финансовых средствах: Всего – 48 603,68 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 6 260,82 тыс. руб., на 2018 год- 39 400,16 тыс. руб., на 2019 год – 2 942,70 тыс. руб. ».

1.2.2. Таблицу «Система программных мероприятий на 2019 год в рамках реализации Подпрограммы «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» изложить согласно приложению.

1.3. В Приложении 3 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» в паспорт Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»:

1.3.1. В графе «Объем финансирования Подпрограммы» слова «Общая потребность в финансовых средствах: 42 866,432 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 35 161,30 тыс. руб., на 2018 год – 7 705,132 тыс. руб.» заменить словами «Общая потребность в финансовых средствах: 42 492,15 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 35 161,30 тыс. руб., на 2018 год- 2 246,67 тыс. руб. на 2019 год – 5 084,18 тыс. рублей».

1.3.2. Таблицу «Система программных мероприятий на 2019 год в рамках реализации Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» изложить согласно приложению.

1.4. В Приложении 4 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» в паспорт Подпрограммы «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния, комфортности среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»:

1.4.1. В графе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» слова «Всего – 18 160,00 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 8 775,00 тыс. руб., на 2018 год- 9 385,00 руб.» заменить словами «Всего – 29 390,45 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 8 698,60 тыс. руб., на 2018 год- 9 471,85 тыс. руб., на 2019 год- 11 220,00 тыс.руб.».

1.4.2. Таблицу «Система программных мероприятий на 2019 год в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния, комфортности среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» изложить согласно приложению.

1.5. В Приложении 5 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» в паспорт Подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»:

1.5.1. В графе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» слова «Всего по подпрограмме – 5 070,00 тыс. руб., из них: - на 2017 год – 4 360,00 тыс. руб., на 2018 год- 710,00 тыс. руб.» заменить словами «Всего по подпрограмме – 6 110,00тыс. руб., из них: - на 2017 год – 4 660,00 тыс. руб., на 2018 год- 550,00 тыс. руб., на 2019 год- 900,00 тыс. руб.».

1.5.2. Таблицу «Система программных мероприятий на 2019 год в рамках реализации Подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы» изложить согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Рогозин

**Таблица «Система программных мероприятий на 2019 год**

**в рамках реализации Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2017 – 2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммных мероприятий** | **Адрес объекта** | **На решение какой задачи направлено мероприятие** | **Срок реализации мероприятия** | **Сумма затрат на реализацию мероприятий,**  **тыс. руб.** | | **Ответственный** |
| **МБ** | **ОБ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Город Шлиссельбург | ул.Староладожкий канал (четная сторона) | софинансирование долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» | 2019 год | 771,38 | 628,3 | МКУ «УГХ и О» |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка в г. Шлиссельбурге | г. Шлиссельбург | софинансирование мероприятии государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2019 год | 459,50 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 3. | Обслуживание светофоров и дорожных знаков на территории МО Город Шлиссельбург | 4 светофора и 256 дорожных знаков | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 725,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 4. | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети города | в соответствии с дислокацией дорожных знаков | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 350,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Замена знаков "Пешеходный переход" на знаки с флуорисцентной полосой | улично-дорожная сеть г. Шлиссельбурга | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 400,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 6. | Проект планирования территории для проектирования автомобильного моста | г. Шлиссельбург | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 1 100,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 7. | Установка удерживающих ограждений барьерного типа | ул. Красный проспект | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 500,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 8. | Обустройство пешеходных ограждений | Ул. 18 Января | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 150,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  |  |  | **4 455,88** | **628,30** |  |

**Система программных мероприятий на 2019 год**

**в рамках реализации Подпрограммы «Развитие жилищного фонда МО Город Шлиссельбург на 2017 – 2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммных мероприятий** | **Адрес объекта** | **На решение какой задачи направлено мероприятие** | **Срок реали-зации меро-приятия,** | **Сумма затрат на реализацию мероприятий,**  **в том числе: тыс. руб.** | | **Ответственный** |
| Средства местного бюджета | Средства обл. бюджета |
| 1. | Формирование фонда капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов | г. Шлиссельбург | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 2019 год | 2332,80 |  | Администрация  МО Город Шлиссельбург |
| 2 | Оказание поддержки гражданам, пострадавшим  в результате пожара муниципального жилищного фонда | г. Шлиссельбург | Обеспечение жильем граждан, пострадавших в результате пожара муниципального жилищного фонда | 2019 год | 609,90 |  | Администрация  МО Город Шлиссельбург |
| **ИТОГО по Подпрограмме:** | |  |  |  | **2942,70** |  |  |

**Таблица «Система программных мероприятий на 2019 год**

**в рамках реализации Подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети МО Город Шлиссельбург на 2017 – 2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммных мероприятий** | **Адрес объекта** | **На решение какой задачи направлено мероприятие** | **Срок реализации мероприятия** | **Сумма затрат на реализацию мероприятий,**  **тыс. руб.** | | **Ответственный** |
| **МБ** | **ОБ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения  МО Город Шлиссельбург | проезд от дома №14  по ул. Малоневский канал  до границы детского сада "Орешек" | софинансирование долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» | 2019 год | 771,38 | 628,3 | МКУ «УГХ и О» |
| 2. | Разработка  проектно-сметной документации на строительство моста через Староладожский канал в створе Северного переулка  в г. Шлиссельбурге | г. Шлиссельбург | софинансирование мероприятии государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» | 2019 год | 459,50 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 3. | Обслуживание светофоров и дорожных знаков на территории МО Город Шлиссельбург | 4 светофора и 256 дорожных знаков | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 725,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 4. | Нанесение дорожной разметки на улично-дорожной сети города | в соответствии с дислокацией дорожных знаков | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 350,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Замена знаков "Пешеходный переход" на знаки с флуорисцентной полосой | улично-дорожная сеть г. Шлиссельбурга | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 400,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 6. | Проект планирования территории для проектирования автомобильного моста | г. Шлиссельбург | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 1 100,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 7. | Установка удерживающих ограждений барьерного типа | ул. Красный проспект | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 500,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
| 8. | Обустройство пешеходных ограждений | Ул. 18 Января | повышение безопасности дорожного движения | 2019 год | 150,00 |  | МКУ «УГХ и О» |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  |  |  | **4 455,88** | **628,30** |  |

**Таблица. «Система программных мероприятий на 2019 год**

**в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение внешнего благоустройства, санитарного состояния,**

**комфортности среды проживания на территории МО Город Шлиссельбург на 2017-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммных мероприятий** | **Адрес объекта** | **На решение какой задачи направлено мероприятие** | **Срок реализации меро-приятия** | **Сумма**  **затрат на реализацию мероприятий, тыс. руб.** | **Ответственный** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Внешнее благоустройство территории МО Город Шлиссельбург  (уборка территории ручным способом, уборка территории механизированным способом, содержание газонов в летний период, несанкционированные свалки, покраска и побелка объектов благоустройства) | г. Шлиссельбург  (см. раздел 2. Обеспечение Подпрограммы) | повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания МО Город Шлиссельбург | 2019 год | 8 670,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 2. | Содержание дорог | г. Шлиссельбург  (см. раздел 2. Обеспечение Подпрограммы) | повышение уровня внешнего благоустройства города | 2019 год | 1 000,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 3. | Высадка рассады для клумб и вазонов | г. Шлиссельбург  (см. раздел 2. Обеспечение Подпрограммы) | повышение уровня внешнего благоустройства города | 2019 год | 300,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 4. | Благоустройство мемориального комплекса на территории кладбища | мемориальный комплекс на городском кладбище | повышение уровня внешнего благоустройства города | 2019 год | 30,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Проведение дератизации парков и скверов города | Парк Победы, бульвар, парк им. Гагарина, мемориальный комплекс на городском кладбище,  открытые территории в районе памятников, детских площадок, сквер в районе Красной площади у памятника С.Л. Рагузинскому | оздоровление санитарной экологической обстановки | 2019 год | 70,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 6. | Удаление деревьев-угроз, омолаживающая обрезка | г. Шлиссельбург (см. раздел 2. Обеспечение Подпрограммы) | повышение уровня внешнего благоустройства города | 2019 год | 300,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 7. | Обустройство площадок для сбора и вывоза ТБО | г. Шлиссельбург (см. раздел 2. Обеспечение Подпрограммы) | повышение уровня внешнего благоустройства города | 2019 год | 200,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 8. | Разработка проекта зон санитарной охраны поверхностного водозабора из р. Нева | Водоочистные сооружения, г. Шлиссельбург,  ул. Чекалова, д.2 | оздоровление санитарной экологической обстановки | 2019 год | 100,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 9. | Обслуживание АИС АПК «Безопасный город» | г. Шлиссельбург, объекты системы АИС «Безопасный город» | профилактика терроризма, безопасность людей, снижение количества преступлений | 2019 год | 250,00 | МКУ «УГХ и О» |
| 10. | Разработка проекта сноса аварийных домов | г. Шлиссельбург | повышение уровня внешнего благоустройства города | 2019 год | 300,00 | МКУ «УГХ и О» |
|  | **ИТОГО по Подпрограмме** |  |  |  | **11 220,00** |  |

**Таблица. «Система программных мероприятий на 2019 год**

**в рамках реализации Подпрограммы «Развитие сетей уличного освещения**

**на территории МО Город Шлиссельбург на 2017 – 2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программных мероприятий** | **Адрес выполнения работ** | **На решение какой задачи направлено мероприятие, результат** | **Срок реализации мероприятия** | **Сумма затрат на реализацию мероприятий,**  **тыс. руб.** | **Ответственный за реализацию мероприятия** |
|
| 1. | Проведение работ по содержанию (техническому обслуживанию) и текущему ремонту оборудования уличного освещения в течение 2019 года | г. Шлиссельбург | проведение плановых текущих ремонтов и качественного технического обслуживания уличного освещения города Шлиссельбурга | 2019 год | 900,00 | МКУ «УГХ и О» |
|  | **ИТОГО** |  |  |  | **900,00** |  |